UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Facultad de Ingeniería

Curso Integrador I: Sistemas Software

MEDIFAST

Sistema web de reserva de citas y simulación de pagos con Yape para el Consultorio Medifast

Avance de Proyecto Final 3 (APF3)

Desarrollo de la solución informática

Grupo 2

Integrantes:

Guarniz Cruz, Manuel Elmer Esteban — U24314208

Linares Barrantes, Jorge Moisés — U23262883

Hurtado Razuri, Jack Max Malek — U24228666

Angulo Leiva, Jennifer Elizabeth — U24203850

Docente:

Segundo Edwin Cieza Mostacero

Trujillo – Perú

2026

- ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	8

1	OBJETIVOS DEL PROYECTO	9

1.1	Objetivo general	9

1.2	Objetivos específicos	9

2	ANÁLISIS DEL CONTEXTO	9

2.1	Descripción y contexto del Consultorio Medifast	9

2.2	Misión y visión propuestas	9

2.3	Análisis del entorno	10

2.4	Estrategias	10

2.5	Planes	11

2.6	Situación problemática	11

2.7	Impacto del problema	12

2.8	Justificación del proyecto	12

2.9	Procesos involucrados	12

2.10	Alcance y delimitaciones	13

2.11	Modelo Lean Canvas	14

3	PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	15

3.1	Alternativa 1 — Java + Spring Boot + Thymeleaf	15

3.2	Alternativa 2 — Java + Jakarta EE + JSF/PrimeFaces	15

3.3	Alternativa 3 — Java + Spring Boot + Vaadin	15

3.4	Alternativa seleccionada	16

4	USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN	17

4.1	Project Charter	17

4.2	Metodología	18

4.3	Cronograma	19

4.4	Hitos principales	20

4.5	Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	20

5	ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN	21

5.1	Levantamiento de información	21

5.2	Actores del sistema	21

5.3	Requerimientos funcionales	21

5.4	Reglas de negocio	22

5.5	Requerimientos no funcionales	23

5.6	Casos de uso del sistema	23

5.7	Narrativa de los casos de uso principales	25

5.8	Matriz de trazabilidad	26

6	DISEÑO DE LA SOLUCIÓN	27

6.1	Procesos de negocio AS-IS y TO-BE	27

6.2	Estados de la cita y del pago	27

6.3	Diseño de la base de datos	28

6.3.1	Modelo conceptual	29

6.3.2	Modelo lógico	29

6.3.3	Modelo físico	30

6.3.4	Restricciones e índices	31

6.3.5	Decisiones de diseño	31

6.3.6	Seguridad de la base de datos	32

6.4	Diagrama de clases	33

6.5	Diagramas de secuencia	33

6.6	Arquitectura de la solución	35

6.7	Stack tecnológico	36

7	DISEÑO DEL PROTOTIPO	37

7.1	Diseño UX	37

7.1.1	Perfiles de usuario y tareas críticas	37

7.1.2	Mapa de navegación	37

7.2	Diseño UI	38

7.2.1	Proceso de diseño	38

7.2.2	Guía de estilo	38

7.2.3	Pantallas del prototipo	39

7.2.4	Ajustes del prototipo en la implementación	40

7.2.5	Estados y validaciones	40

7.2.6	Heurísticas de usabilidad	41

7.2.7	Prototipo navegable	41

7.2.8	Matriz de cobertura RF–pantallas	42

7.3	Reportes	42

8	CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN	44

8.1	Estructura del proyecto	44

8.2	Aplicación del patrón MVC	44

8.3	Aplicación del patrón DAO	45

8.4	Aplicación de los principios SOLID	45

8.5	Desarrollo guiado por pruebas (TDD)	46

8.6	Seguridad	47

8.7	Librerías de apoyo a la codificación	48

8.8	Control de versiones con Git y GitHub	49

8.9	Implementación de las interfaces gráficas	50

8.10	Documentación para desarrolladores	58

8.10.1	README.md	58

8.10.2	Documentación técnica en docs/	59

8.10.3	Javadoc	59

8.11	Documentación para usuarios	61

8.12	Cobertura del alcance	61

9	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	62

9.1	Conclusiones	62

9.2	Recomendaciones	62

REFERENCIAS	64

ANEXOS	66

Anexo A — Diccionario de datos	66

Anexo B — Diagramas de secuencia complementarios	68

Anexo D — Evidencias del levantamiento de información	70

Anexo E — Ejecución y cuentas de prueba	73

- ÍNDICE DE TABLAS

TABLA I  Alcance del sistema por módulo	13

TABLA II  Hitos del proyecto	20

TABLA III  Actores del sistema	21

TABLA IV  Requerimientos funcionales	21

TABLA V  Reglas de negocio	22

TABLA VI  Requerimientos no funcionales	23

TABLA VII  Casos de uso del sistema	23

TABLA VIII  CU01 – Registrarse	25

TABLA IX  CU04 – Reservar y adjuntar constancia	25

TABLA X  CU08 – Validar o rechazar pago	25

TABLA XI  CU09 – Atendida / no asistió / cancelar	25

TABLA XII  CU10 – Generar y exportar reportes	26

TABLA XIII  Matriz de trazabilidad	26

TABLA XIV  Etiquetas de los estados en pantalla	28

TABLA XV  Restricciones e índices principales	31

TABLA XVI  Correspondencia entre requerimientos, clases y tablas	33

TABLA XVII  Stack tecnológico	36

TABLA XVIII   Perfiles de usuario y tareas críticas	37

TABLA XIX  Guía de estilo	38

TABLA XX  Pantallas del sistema	40

TABLA XXI  Ajustes del prototipo en la implementación	40

TABLA XXII  Heurísticas de usabilidad aplicadas	41

TABLA XXIII  Matriz de cobertura de requerimientos por pantalla	42

TABLA XXIV  Mapeo de los reportes	42

TABLA XXV  Controladores y responsabilidades	44

TABLA XXVI  Aplicación de los principios SOLID	46

TABLA XXVII  Pruebas automatizadas por clase	47

TABLA XXVIII  Medidas de seguridad implementadas	48

TABLA XXIX  Librerías de apoyo y su uso en el código	48

TABLA XXX  Pull requests integrados en el desarrollo del APF3	49

TABLA XXXI  Implementación de las pantallas P0–P10	50

TABLA XXXII  Contratos documentados de la capa de servicios	59

TABLA XXXIII  Implementación de los requerimientos funcionales	61

TABLA XXXIV  Diccionario de datos: tabla consultorio	66

TABLA XXXV  Diccionario de datos: tabla usuario	66

TABLA XXXVI  Diccionario de datos: tabla paciente	66

TABLA XXXVII  Diccionario de datos: tabla medico	66

TABLA XXXVIII  Diccionario de datos: tabla tarifa	67

TABLA XXXIX  Diccionario de datos: tabla horario_semanal	67

TABLA XL  Diccionario de datos: tabla horario	67

TABLA XLI  Diccionario de datos: tabla cita	67

TABLA XLII  Diccionario de datos: tabla cita_horario	68

TABLA XLIII  Diccionario de datos: tabla pago	68

TABLA XLIV  Cuentas de prueba (contraseña Medifast2026)	74

- ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1. Lean Canvas del proyecto MEDIFAST.	14

Fig. 2. Cuadro comparativo de alternativas tecnológicas.	16

Fig. 3. Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter).	18

Fig. 4. Gantt Chart del proyecto (planificación inicial).	19

Fig. 5. Cronograma del APF3 y de la entrega final (F-07).	19

Fig. 6. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).	20

Fig. 7. Diagrama de casos de uso (F-01).	24

Fig. 8. Proceso AS-IS de la gestión de citas (F-02).	27

Fig. 9. Proceso TO-BE con MEDIFAST (F-03).	27

Fig. 10. Diagrama de estados de la cita (F-04).	28

Fig. 11. Diagrama de estados del pago (F-05).	28

Fig. 12. Modelo conceptual de la base de datos (BD-01).	29

Fig. 13. Modelo lógico de la base de datos (BD-02).	30

Fig. 14. Modelo físico de la base de datos en MySQL 8.4 (BD-03).	31

Fig. 16. Diagrama de clases del dominio (T-03).	33

Fig. 17. Secuencia: reservar y adjuntar la constancia (T-04).	34

Fig. 18. Secuencia: validar el pago y registrar la atención (T-05).	35

Fig. 19. Arquitectura MVC por capas (T-01).	36

Fig. 20. Mapa de navegación de las pantallas P0–P10 (F-06).	38

Fig. 21. Sistema de diseño de MEDIFAST.	39

Fig. 22. Reportes exportados a Excel con Apache POI.	43

Fig. 23. Reporte de cobertura de JaCoCo por paquete.	47

Fig. 24. Historial de pull requests del repositorio en GitHub.	50

Fig. 25. P0 Login: número de documento (DNI o CE), contraseña, enlace a registro y mensajes de credenciales incorrectas y de cuenta bloqueada (RF07).	50

Fig. 26. P1 Registro: formulario con validación por campo (documento, fecha de nacimiento, celular, correo y contraseña) (RF02).	51

Fig. 27. P2 Reservar cita: tipo de cita detectado y tarifa, calendario de 1 a 30 días, bloques libres, resumen y aviso de cita activa (RF01, RF05).	51

Fig. 28. P3 Pago Yape (simulado): monto, QR de ejemplo, contador de 15 min, carga de la constancia, n.º de operación y leyenda de simulación (RF03).	52

Fig. 29. P4 Confirmación: datos de la cita y botón «Descargar PDF», sin envío por correo (RF15).	52

Fig. 30. P5 Mis citas: historial con estados de cita y pago; «Continuar pago», «Ver detalle», «Descargar PDF» y «Ver constancia» (RF10, RF15, RF03, RF12).	53

Fig. 31. P6 Mi perfil: datos editables, documento de solo lectura y cambio de contraseña (RF11).	54

Fig. 32. P7 Agenda: lista de citas con filtros por día, semana y estado, e indicadores (RF04).	55

Fig. 33. P8 Detalle de cita: datos de la cita, constancia y acciones Validar, Rechazar, Atendida, No asistió y Cancelar con observación (RF08, RF12, RF13, RF14).	56

Fig. 34. P9 Reporte de citas: filtros por rango y estado, totales por estado, tabla y «Exportar Excel» (RF09).	57

Fig. 35. P10 Reporte de pagos: filtro por período, cantidad, total y ticket promedio, tabla y «Exportar Excel» (RF09).	58

Fig. 36. Javadoc del paquete de servicios.	60

Fig. 37. Javadoc de la interfaz PagoService.	60

Fig. 38. Secuencia: iniciar sesión (SD-01).	68

Fig. 39. Secuencia: registrar paciente (SD-02).	69

Fig. 40. Secuencia: vencimiento automático de reservas (SD-04).	69

Fig. 41. Secuencia: generar y exportar reportes (SD-07).	70

Fig. 42. Secuencia: descargar la confirmación en PDF (SD-08).	70

Fig. 44. Evidencia de la entrevista con el Dr. Moisés Barrantes Cabrera.	70

Fig. 45. Instrumento de entrevista.	71

Fig. 46. Documento utilizado como fuente de información.	72

Fig. 47. Evidencias adicionales.	73

# INTRODUCCIÓN

El presente proyecto aborda el análisis y diseño de un sistema web para la gestión de citas, atención y simulación de pagos por Yape para el Consultorio Medifast, con el propósito de plantear una solución orientada a mejorar la organización de las actividades administrativas relacionadas con la atención de pacientes.

El proyecto parte del análisis del proceso agosto 2026 de gestión de citas, en el cual se identificaron actividades relacionadas con la consulta de disponibilidad, registro de información básica de los pacientes, reserva de citas, seguimiento de las citas programadas y coordinación del pago correspondiente. A partir de esta situación, se identificaron necesidades y oportunidades de mejora que sirven como base para definir los requerimientos y la propuesta de solución.

Para el desarrollo del proyecto se emplean técnicas de recopilación de información, principalmente la entrevista semiestructurada y la observación del proceso actual. Asimismo, se utilizan herramientas de análisis y diseño de sistemas, tales como el modelamiento de procesos de negocio, casos de uso, historias de usuario, especificación de requerimientos, modelo lógico, arquitectura del sistema y prototipos UX/UI.

La propuesta se organiza mediante la metodología Extreme Programming (XP), aplicando un enfoque iterativo e incremental para estructurar el desarrollo del producto. El proyecto contempla la gestión de información básica de pacientes, consulta de disponibilidad, reserva y consulta de citas, seguimiento de su estado administrativo y simulación del proceso de pago mediante Yape, sin incluir transacciones monetarias reales ni funcionalidades clínicas.

Finalmente, el informe presenta el análisis del contexto y de los procesos actuales, los requerimientos y modelos del sistema, la arquitectura y el stack tecnológico seleccionado, el prototipo UX/UI y la planificación del desarrollo. De esta manera, se establece una propuesta integral y delimitada de solución informática acorde con las necesidades identificadas en el Consultorio Medifast.

# OBJETIVOS DEL PROYECTO

## Objetivo general

Diseñar un sistema web que contribuya a mejorar la gestión de citas y atención administrativa para el Consultorio Medifast.

## Objetivos específicos

- Analizar el proceso actual de gestión de citas y atención administrativa del Consultorio Medifast.

- Identificar las necesidades de los usuarios involucrados en la gestión de citas y atención administrativa.

- Modelar los procesos de negocio relacionados con la gestión de citas y atención administrativo.

- Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales.

- Diseñar una propuesta de solución informática basada en un sistema web.

- Establecer la planificación para el desarrollo del proyecto.

# ANÁLISIS DEL CONTEXTO

## Descripción y contexto del Consultorio Medifast

El proyecto se desarrolla en el Consultorio Medifast, ubicado en Trujillo, durante el año 2026. Su responsable es el Dr. Moisés Barrantes Cabrera, especialista en Medicina Interna y Reumatología. Medifast es un consultorio médico independiente con una estructura organizacional pequeña, en la que el médico atiende a sus pacientes y, además, realiza las actividades administrativas relacionadas con la organización y el seguimiento de las citas.

El proyecto se concentra en el proceso administrativo asociado a las citas: consulta de disponibilidad, reserva, pago simulado con Yape, validación del pago, registro de la asistencia y reportes. No contempla el tratamiento de información clínica, como historias clínicas, diagnósticos, tratamientos o prescripciones médicas.

## Misión y visión propuestas

Misión propuesta. Brindar atención médica especializada en Medicina Interna y Reumatología, ofreciendo a los pacientes un servicio profesional, confiable y organizado, orientado a sus necesidades de salud y respaldado por una gestión eficiente de las citas y la atención.

Visión propuesta. Ser un consultorio médico reconocido por la calidad de su atención, la confianza de sus pacientes y la eficiencia de sus procesos, incorporando progresivamente herramientas digitales que contribuyan a brindar una experiencia de atención más accesible, organizada y oportuna.

La misión y la visión son propuestas elaboradas por el equipo a partir de la información recopilada durante el análisis del consultorio y no constituyen declaraciones institucionales oficiales.

## Análisis del entorno

El análisis del entorno del Consultorio Medifast permite identificar los factores que pueden influir en la gestión administrativa de las citas y en la propuesta de digitalización del proceso.

- Entorno tecnológico: el uso de navegadores web en computadoras y teléfonos móviles permite ofrecer una solución accesible para consultar horarios y gestionar citas. El curso establece Java como lenguaje principal.

- Entorno de los usuarios: los pacientes necesitan consultar la disponibilidad y el estado de su reserva; el médico necesita organizar su agenda, verificar los pagos y hacer el seguimiento administrativo de las citas.

- Entorno operativo: el consultorio es pequeño y el médico concentra la atención y la administración, por lo que la solución debe ser sencilla y adecuada a su tamaño.

- Entorno del servicio: la atención médica requiere organizar horarios y citas sin cruces; digitalizar la gestión administrativa representa una oportunidad de mejora.

## Estrategias

A partir del análisis realizado, se plantean estrategias orientadas a mejorar la organización administrativa de las citas y facilitar la incorporación progresiva de herramientas digitales en el Consultorio Medifast.

- Centralización de la gestión de citas: reunir en un único sistema a los pacientes, los horarios, las citas y los pagos.

- Autogestión del paciente: permitir que el paciente consulte la disponibilidad, reserve y adjunte su constancia sin intervención del médico.

- Integridad de la agenda: delegar a la base de datos la garantía de que no existan cruces de horario ni citas activas duplicadas.

- Seguimiento administrativo: facilitar al médico la validación de pagos, el registro de la asistencia y la obtención de reportes.

- Digitalización progresiva: mantener un alcance acotado al proceso administrativo identificado.

## Planes

En función de las necesidades identificadas y de las estrategias propuestas, el proyecto considera los siguientes planes de acción:

- Plan de digitalización de la gestión de citas: desarrollar un sistema web que centralice pacientes, disponibilidad, citas y pagos.

- Plan de organización de la información: diseñar una base de datos normalizada que soporte las reglas de negocio mediante restricciones propias.

- Plan de mejora del proceso de reservas: trasladar al sistema la consulta de disponibilidad, la reserva y la entrega de la constancia de pago.

- Plan de seguimiento administrativo: proporcionar al médico la agenda, el detalle de cada cita y reportes exportables.

- Plan de desarrollo progresivo: construir la solución en iteraciones cortas, versionadas en GitHub.

## Situación problemática

En agosto de 2026, la gestión administrativa de las citas del Consultorio Medifast depende de procedimientos manuales. El médico anota las citas en un cuaderno, coordina la disponibilidad con cada paciente por separado mediante WhatsApp y verifica los pagos revisando las capturas de transferencia que los pacientes le envían después de abonar en su cuenta bancaria.

Esta forma de trabajo le quita tiempo de atención, dificulta saber qué horarios quedan libres y permite cruces de horario, porque el cuaderno no impide asignar un mismo horario a dos pacientes. La problemática se concentra en la organización y gestión administrativa de las citas, y no en la gestión de información clínica de los pacientes. El proceso actual (AS-IS) se modela en la sección 6.1.

## Impacto del problema

La situación identificada genera impactos principalmente en la gestión administrativa de las citas del Consultorio Medifast. La dependencia de registros manuales y de la coordinación directa entre el paciente y el médico puede incrementar el tiempo destinado a actividades administrativas y dificultar la consulta o actualización de la información.

- Mayor carga administrativa para el médico, que interviene en cada paso de la coordinación de la cita.

- Dificultad para conocer rápidamente los horarios libres, porque dependen de la respuesta del médico.

- Riesgo de cruces o errores en la asignación de horarios cuando la disponibilidad y las reservas no están centralizadas.

- Verificación manual de los pagos, sin un registro de cuándo y cómo se validó cada constancia.

- Acceso limitado del paciente a la información de su cita.

En consecuencia, el problema afecta principalmente la eficiencia y organización del proceso administrativo de gestión de citas, sin involucrar directamente las actividades clínicas del consultorio.

## Justificación del proyecto

Un sistema web permite centralizar la información administrativa de las citas, que el paciente se autogestione y que el médico dedique su tiempo a la atención. La simulación del pago con Yape reproduce el flujo real del consultorio (pago y envío de la constancia) sin realizar transacciones monetarias ni integrarse con servicios financieros externos. Desde la perspectiva de la ingeniería de software, el proyecto aplica un proceso iterativo e incremental, adecuado para un equipo pequeño cuyos requisitos se refinan con el cliente [1], [2].

## Procesos involucrados

A partir de la información recopilada durante el análisis del Consultorio Medifast, se identificaron los principales procesos relacionados con la gestión administrativa de las citas. Estos procesos constituyen la base para el posterior modelamiento de los procesos de negocio, la definición de requerimientos y la identificación de los casos de uso del sistema.

- Gestión de disponibilidad: generación de los bloques de 30 min a partir del horario semanal del médico.

- Gestión de la cita: registro del paciente, consulta de disponibilidad y reserva con apartado de 15 min.

- Gestión del pago: adjunto de la constancia del pago simulado con Yape, y validación o rechazo por el médico.

- Atención administrativa: registro de la cita como atendida o no asistió, y cancelación con observación.

- Reportes: citas por día, semana o estado, y pagos validados por período.

## Alcance y delimitaciones

TABLA I 
Alcance del sistema por módulo

| Módulo | Incluye |
| --- | --- |
| Cuentas | Registro de paciente (DNI/CE), login por n.º de documento para paciente y médico, actualización de datos y contraseña del paciente |
| Horarios | Plantilla semanal por médico configurada en la BD (por defecto, lunes a sábado de 09:00 a 13:00), bloques de 30 min y bloqueos de fechas en la BD |
| Citas | Reserva con apartado de 15 min, detección nuevo/control, una cita activa por paciente, confirmación en pantalla y en PDF, historial |
| Pago simulado | Pantalla tipo Yape con el monto según el tipo de cita, constancia adjunta y opción de retomar el pago mientras no venzan los 15 min |
| Gestión médica | Agenda, ver constancia, validar pago, rechazar pago (= cancelar con observación), cancelar con observación, atendida / no asistió |
| Reportes | Citas por día, semana o estado; pagos validados por período. Ambos con indicadores de resumen y exportables a .xlsx |
| Plataforma | Web responsive sobre MySQL, ejecutada en localhost. BD multi-médico y multi-consultorio; la interfaz opera con un médico |

Fuente: Elaboración propia.

Delimitaciones (fuera del alcance):

- Pantalla para editar el horario de atención (se configura en la BD) y módulo para dar de alta médicos o consultorios (se cargan por script).

- Cancelación o reprogramación de citas por el paciente, más de una cita activa, reservas para el mismo día, reprogramación por el médico, notas de atención y reembolsos.

- Recuperación de contraseña, selección del rol al iniciar sesión, cambio del tipo o número de documento y documentos distintos de DNI y CE.

- Notificaciones o confirmaciones por correo, SMS o WhatsApp.

- Información clínica (historia clínica, diagnósticos, recetas) y telemedicina.

- Integración real con Yape o con bancos y facturación electrónica: el pago es solo una simulación y no pide credenciales bancarias.

- Inteligencia artificial, aplicación móvil nativa y despliegue en la nube.

Supuestos y restricciones: la interfaz trabaja con un médico y un consultorio, aunque la BD admite varios; Java es el lenguaje principal (al menos 50 % del stack); es obligatorio usar Google Guava, Apache Commons, Apache POI y Logback; y el sistema se ejecuta en localhost, sin costo de infraestructura.

## Modelo Lean Canvas

El Lean Canvas sintetiza el problema identificado, los segmentos de usuarios, la propuesta de valor y la solución planteada, y permite relacionar las necesidades del negocio con la solución informática [3]. La Fig. 1 muestra el modelo elaborado para MEDIFAST.

Fig. 1. Lean Canvas del proyecto MEDIFAST.

Fuente: Elaboración propia.

# PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

A partir del problema identificado y del alcance definido, se plantearon tres alternativas de solución basadas en Java, condición establecida por el curso. Todas deben cubrir el alcance del capítulo 2 y se comparan según el cumplimiento del alcance, la facilidad de desarrollo, la complejidad tecnológica, la mantenibilidad, el tiempo de implementación y la adecuación a un consultorio independiente.

## Alternativa 1 — Java + Spring Boot + Thymeleaf

Propone Java como lenguaje principal, Spring Boot como framework para la lógica y los servicios, Thymeleaf para generar las vistas en el servidor, MySQL para la persistencia y Git con GitHub para el control de versiones. Plantea una arquitectura web sencilla, adecuada para un sistema de alcance reducido, que separa presentación, lógica de negocio y acceso a datos.

## Alternativa 2 — Java + Jakarta EE + JSF/PrimeFaces

Propone Jakarta EE con JSF/PrimeFaces para las interfaces, PostgreSQL como base de datos y GitLab para el código fuente. Ofrece componentes reutilizables para la interfaz, pero incorpora una estructura tecnológica más amplia de lo necesario para el tamaño del proyecto.

## Alternativa 3 — Java + Spring Boot + Vaadin

Propone Spring Boot con Vaadin, Oracle como base de datos y Bitbucket para el versionado. Permite construir la interfaz en Java, pero introduce una dependencia adicional del framework que resulta menos conveniente para mantener una solución sencilla.

Fig. 2. Cuadro comparativo de alternativas tecnológicas.

Fuente: Elaboración propia.

## Alternativa seleccionada

Se selecciona la Alternativa 1 (Java + Spring Boot + Thymeleaf + MySQL) porque equilibra funcionalidad, complejidad tecnológica y facilidad de desarrollo para un proyecto de tamaño reducido (Fig. 2). Spring Boot ofrece una estructura organizada para la lógica de negocio, la seguridad y la persistencia [4], y Thymeleaf permite construir las vistas del lado del servidor dentro del patrón MVC [5]. MySQL 8.4 LTS se ejecuta en localhost sin costo y ofrece columnas generadas y restricciones CHECK, que el diseño aprovecha para garantizar reglas de negocio en la propia base de datos [6].

# USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

## Project Charter

El Acta de Constitución del Proyecto formaliza el propósito, el alcance, los objetivos, los responsables, los entregables, los riesgos y los supuestos del proyecto [7]. El cliente es el Dr. Moisés Barrantes Cabrera y la organización ejecutante es el equipo de estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la UTP. El acta asigna los siguientes roles: Jennifer Elizabeth Angulo Leiva como ejecutiva del proyecto y responsable de diseño UX/UI y QA; Jorge Moisés Linares Barrantes como líder técnico; Manuel Elmer Esteban Guarniz Cruz como responsable del desarrollo backend; y Jack Max Malek Hurtado Razuri como responsable del desarrollo frontend (Fig. 3). El acta excluye expresamente la información clínica y establece que el pago con Yape es solo una simulación.

Fig. 3. Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter).

Fuente: Elaboración propia.

## Metodología

El proyecto aplica Extreme Programming (XP), una metodología ágil basada en iteraciones cortas, entregas pequeñas, pruebas escritas antes del código y propiedad colectiva del código [8]. En la práctica, cada funcionalidad se desarrolla en una rama propia, se integra a la rama principal mediante un pull request y se acompaña de sus pruebas unitarias, como se detalla en el capítulo 8.

## Cronograma

La Fig. 4 presenta la planificación inicial del proyecto por fases, elaborada en la etapa de análisis. La Fig. 5 detalla la planificación del tramo final: el desarrollo del APF3 y las actividades hasta la sustentación final, según el diagrama F-07 del repositorio.

Fig. 4. Gantt Chart del proyecto (planificación inicial).

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 5. Cronograma del APF3 y de la entrega final (F-07).

Fuente: Elaboración propia.

## Hitos principales

TABLA II 
Hitos del proyecto

| Hito | Fecha | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Base de datos y repositorio | 20/10/2026 | Scripts SQL y repositorio en GitHub |
| Arquitectura y cuentas | 21/10/2026 | P0, P1 y P6 con seguridad |
| Flujo del paciente | 22/10/2026 | P2 a P5 |
| Flujo del médico y reportes | 23/10/2026 | P7 a P10 |
| Entrega del APF3 | 24/10/2026 | Informe, código y sustentación |
| Correcciones del APF3 | 26/10/2026 – 01/11/2026 | Ajustes y pulido |
| Pruebas, cobertura y seguridad | 02/11/2026 – 08/11/2026 | Pruebas y reporte JaCoCo |
| Usabilidad y validación con el médico | 09/11/2026 – 15/11/2026 | Prueba de usabilidad |
| Manual, Javadoc e informe final | 16/11/2026 – 30/11/2026 | Documentación final |
| Sustentación final | 01/12/2026 | Informe final y demostración |

Fuente: Elaboración propia a partir del diagrama F-07.

## Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La EDT organiza jerárquicamente el trabajo necesario para el proyecto en dos ramas: la gestión del proyecto (inicio, planificación, monitoreo y cierre) y la gestión del producto, organizada según las etapas de XP (exploración, planificación, iteraciones, producción y liberación) [7]. La Fig. 6 muestra la estructura.

Fig. 6. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).

Fuente: Elaboración propia.

# ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

## Levantamiento de información

Para el levantamiento de información se utilizó principalmente la entrevista semiestructurada, teniendo como fuente al Dr. Moisés Barrantes Cabrera, responsable del consultorio (Anexo D). La entrevista permitió conocer la forma actual de gestionar las citas, los datos requeridos de los pacientes, la organización de los horarios y la verificación de los pagos. Se complementó con la observación del proceso y la revisión del registro administrativo utilizado para organizar las citas.

A partir de la información recopilada se identificó el flujo administrativo actual: consulta de disponibilidad, reserva de la cita, pago por transferencia, envío y verificación de la constancia y atención. Esta información sirvió como base para modelar los procesos de negocio, establecer los requerimientos y definir los casos de uso del sistema.

## Actores del sistema

TABLA III 
Actores del sistema

| Actor | Responsabilidades | Autenticación |
| --- | --- | --- |
| Paciente | Se registra, actualiza sus datos, consulta horarios, reserva (una cita activa a la vez), adjunta la constancia, descarga la confirmación en PDF y revisa su historial | N.º de documento y contraseña |
| Médico | Consulta su agenda, revisa constancias, valida o rechaza pagos, cancela con observación, marca atendida / no asistió y genera reportes | N.º de documento y contraseña (cuenta creada por script) |
| Sistema | Genera los bloques de horario, detecta si la cita es nueva o de control, aplica la ventana de reserva de 1 a 30 días y cancela las reservas sin constancia a los 15 min | — |

Fuente: Elaboración propia.

El rol se obtiene de la cuenta: la pantalla de inicio de sesión no pide elegirlo.

## Requerimientos funcionales

La Tabla IV presenta los 16 requerimientos funcionales vigentes, con el actor que los ejecuta y la pantalla que los implementa. Sus criterios de aceptación están documentados en el README del repositorio (4.1).

TABLA IV 
Requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento | Actor | Pantalla |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Reservar una cita en un horario disponible, con apartado de 15 min | Paciente | P2 |
| RF02 | Registrar la cuenta: tipo (DNI/CE) y n.º de documento, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, celular, correo, contraseña y su confirmación | Paciente | P1 |
| RF03 | Simular el pago con Yape: mostrar el monto, adjuntar la constancia y retomar el pago dentro de los 15 min | Paciente | P3 |
| RF04 | Consultar la agenda con filtros por día, semana y estado | Médico | P7 |
| RF05 | Mostrar los horarios disponibles según la duración del tipo de cita | Paciente | P2 |
| RF06 | Generar los bloques a partir del horario semanal configurado en la BD | Sistema | — |
| RF07 | Iniciar y cerrar sesión con n.º de documento, con acceso según el rol | Ambos | P0 |
| RF08 | Marcar una cita como atendida o no asistió | Médico | P8 |
| RF09 | Reportes de citas (día/semana/estado) y de pagos (período), con indicadores de resumen y exportación a Excel | Médico | P9, P10 |
| RF10 | Ver el historial de citas propias, de la más reciente a la más antigua | Paciente | P5 |
| RF11 | Actualizar los datos personales y la contraseña | Paciente | P6 |
| RF12 | Ver la constancia de pago de una cita | Médico | P8 |
| RF13 | Validar el pago o rechazarlo (rechazo = cancelación con observación) | Médico | P8 |
| RF14 | Cancelar una cita con observación obligatoria | Médico | P8 |
| RF15 | Mostrar la confirmación de la cita en pantalla y descargarla en PDF | Paciente | P4, P5 |
| RF16 | Cancelar automáticamente las reservas sin constancia a los 15 min y liberar el horario | Sistema | — |

Fuente: Elaboración propia.

## Reglas de negocio

TABLA V 
Reglas de negocio

| ID | Regla |
| --- | --- |
| RN-01 | Un bloque de horario pertenece como máximo a una cita activa. Lo garantiza la BD |
| RN-02 | El tipo de cita se detecta al reservar: CONTROL si el paciente tiene alguna cita ATENDIDA con ese médico; si no, NUEVO |
| RN-03 | Tarifas por defecto: NUEVO = 60 min / S/ 150; CONTROL = 30 min / S/ 80. Se configuran por médico en la tabla tarifa |
| RN-04 | Una reserva sin constancia se cancela automáticamente a los 15 min y libera el horario |
| RN-05 | La cita y el pago siguen los estados y transiciones definidos (sección 6.2) |
| RN-06 | Solo se reserva desde mañana hasta 30 días después (parámetros del consultorio) |
| RN-07 | No se puede marcar ATENDIDA sin el pago VALIDADO. Rechazar el pago cancela la cita con observación |
| RN-08 | El horario se configura por médico en la BD, en bloques de 30 min. Una cita debe empezar y terminar dentro del horario |
| RN-09 | Un paciente solo puede tener una cita activa (PENDIENTE_PAGO o PROGRAMADA) a la vez. Lo garantiza la BD |
| RN-10 | El sistema no almacena información clínica |
| RN-11 | La constancia es un JPG, PNG o PDF de hasta 5 MB; el n.º de operación es opcional |
| RN-12 | El n.º de documento identifica a un único usuario y no se modifica; el correo es único. Documentos aceptados: DNI y CE |
| RN-13 | Solo el médico cancela, y siempre con observación. El paciente no cancela ni reprograma |
| RN-14 | Solo se marcan atendida / no asistió las citas cuya hora de inicio ya llegó |

Fuente: Elaboración propia.

## Requerimientos no funcionales

TABLA VI 
Requerimientos no funcionales

| ID | Categoría | Requerimiento | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF01 | Restricción | Java como lenguaje principal (≥ 50 % del stack) | Stack y repositorio |
| RNF02 | Usabilidad | Las 11 pantallas son responsive desde 360 px de ancho | Capturas en móvil y escritorio |
| RNF03 | Seguridad | Contraseñas con bcrypt, acceso por rol, sesión de 30 min, bloqueo de 15 min tras 5 intentos fallidos | Pruebas de acceso |
| RNF04 | Seguridad | Consultas parametrizadas (JPA), validación en servidor (Bean Validation) y protección CSRF | Revisión de código |
| RNF05 | Integridad | RN-01 y RN-09 garantizadas con restricciones en la BD y operaciones transaccionales | Prueba de concurrencia |
| RNF06 | Seguridad | Archivos subidos: tipo y tamaño validados, nombre UUID, fuera de static/, visibles solo para el dueño y el médico | Prueba con archivo inválido |
| RNF07 | Privacidad | Solo datos administrativos mínimos (Ley 29733); los logs no registran contraseñas ni documentos completos | Revisión de logs |
| RNF08 | Rendimiento | Disponibilidad y agenda responden en < 2 s con 1 000 citas | Prueba con datos de carga |
| RNF09 | Usabilidad | Reserva en ≤ 4 pantallas desde el login, contador visible de 15 min y mensajes de error claros | Prueba de usabilidad |
| RNF10 | Mantenibilidad | MVC + DAO + SOLID; Javadoc en los servicios | Revisión de código |
| RNF11 | Calidad | TDD en las reglas de negocio y cobertura ≥ 60 % en la capa service | JUnit + JaCoCo |
| RNF12 | Portabilidad | Se ejecuta en localhost con Java 21 y MySQL 8.4, en macOS, Linux o Windows | Instalación limpia |
| RNF13 | Auditoría | Columnas creado_en / actualizado_en en todas las tablas; log de login, logout, reserva, validación, rechazo y cancelación | Modelo físico y logs |
| RNF14 | Librerías | Uso real de Guava, Apache Commons, Apache POI y Logback | pom.xml y código |
| RNF15 | Versionado | Código y documentación versionados en GitHub, con commits pequeños y descriptivos | Historial de commits |

Fuente: Elaboración propia.

## Casos de uso del sistema

La Tabla VII resume los diez casos de uso, sus requerimientos, reglas y pantallas. La Fig. 7 presenta el diagrama de casos de uso, que incluye la tarea automática del sistema (RF16) [9].

TABLA VII 
Casos de uso del sistema

| CU | Nombre | Actor | RF | RN | Pantallas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CU01 | Registrarse | Paciente | RF02 | RN-12 | P1 |
| CU02 | Iniciar / cerrar sesión | Ambos | RF07 | — | P0 |
| CU03 | Consultar disponibilidad | Paciente | RF05, RF06 | RN-02, RN-03, RN-06, RN-08 | P2 |
| CU04 | Reservar y adjuntar constancia | Paciente | RF01, RF03, RF16 | RN-01, RN-04, RN-09, RN-11 | P2 → P3 → P4 |
| CU05 | Ver historial y descargar PDF | Paciente | RF10, RF15 | — | P5, P4 |
| CU06 | Actualizar mis datos | Paciente | RF11 | RN-12 | P6 |
| CU07 | Consultar agenda | Médico | RF04 | — | P7 |
| CU08 | Validar o rechazar pago | Médico | RF12, RF13 | RN-07, RN-13 | P8 |
| CU09 | Atendida / no asistió / cancelar | Médico | RF08, RF14 | RN-05, RN-07, RN-13, RN-14 | P8 |
| CU10 | Generar y exportar reportes | Médico | RF09 | — | P9, P10 |

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 7. Diagrama de casos de uso (F-01).

Fuente: Elaboración propia.

## Narrativa de los casos de uso principales

TABLA VIII 
CU01 – Registrarse

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Paciente |
| Objetivo | Crear una cuenta para reservar citas |
| Precondición | El paciente no tiene una cuenta con su n.º de documento ni con su correo |
| Flujo principal | 1) El paciente abre P1 y completa tipo y n.º de documento, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, celular, correo, contraseña y confirmación. 2) El sistema valida los datos en el servidor. 3) El sistema cifra la contraseña con bcrypt y registra el usuario y el paciente en una sola transacción. 4) El sistema redirige a P0 con el documento precargado |
| Flujos alternativos | Datos inválidos: P1 muestra el error en cada campo. Documento o correo ya registrado: P1 muestra el mensaje en el campo correspondiente |
| Postcondición | Existe un usuario con rol PACIENTE y sus datos administrativos |

Fuente: Elaboración propia.

TABLA IX 
CU04 – Reservar y adjuntar constancia

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Paciente |
| Objetivo | Reservar un horario y entregar la constancia del pago simulado |
| Precondición | Sesión iniciada como paciente y sin cita activa |
| Flujo principal | 1) El paciente abre P2; el sistema detecta el tipo de cita (NUEVO o CONTROL), muestra la tarifa y los horarios libres de mañana a +30 días. 2) El paciente elige un horario. 3) El sistema crea la cita PENDIENTE_PAGO, aparta sus bloques y fija el vencimiento en 15 min. 4) En P3, el paciente ve el monto, el contador y adjunta la constancia. 5) El sistema crea el pago POR_VALIDAR, deja la cita PROGRAMADA y muestra P4 |
| Flujos alternativos | Ya tiene una cita activa: P2 la muestra y no permite reservar. Otro paciente tomó el horario: «Horario no disponible, elija otro». Vencen los 15 min: la cita se cancela y el horario se libera |
| Postcondición | Cita PROGRAMADA con pago POR_VALIDAR, o cita CANCELADA por vencimiento |

Fuente: Elaboración propia.

TABLA X 
CU08 – Validar o rechazar pago

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Médico |
| Objetivo | Resolver el pago de una cita a partir de su constancia |
| Precondición | La cita tiene un pago POR_VALIDAR |
| Flujo principal | 1) El médico abre la cita desde P7. 2) En P8 revisa la constancia. 3) Elige «Validar pago». 4) El sistema deja el pago VALIDADO con su fecha y hora |
| Flujos alternativos | Constancia no válida: el médico elige «Rechazar pago» e ingresa la observación; el sistema deja el pago RECHAZADO, la cita CANCELADA y libera los bloques en una sola transacción |
| Postcondición | Pago VALIDADO, o pago RECHAZADO con la cita cancelada |

Fuente: Elaboración propia.

TABLA XI 
CU09 – Atendida / no asistió / cancelar

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Médico |
| Objetivo | Registrar el resultado administrativo de la cita |
| Precondición | Cita PROGRAMADA cuya hora de inicio ya llegó (para atendida / no asistió) |
| Flujo principal | 1) El médico abre P8. 2) Marca «Atendida» (requiere pago VALIDADO) o «No asistió». 3) El sistema actualiza el estado y vuelve a P7 |
| Flujos alternativos | Pago sin validar: «Primero valide el pago». Cancelar: el médico ingresa la observación obligatoria y el sistema cancela la cita y libera sus bloques |
| Postcondición | Cita ATENDIDA, NO_ASISTIO o CANCELADA |

Fuente: Elaboración propia.

TABLA XII 
CU10 – Generar y exportar reportes

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Actor principal | Médico |
| Objetivo | Obtener información resumida de citas y pagos |
| Precondición | Sesión iniciada como médico |
| Flujo principal | 1) El médico abre P9 o P10 y define el rango de fechas (y el estado, en P9). 2) El sistema muestra los indicadores y la tabla. 3) El médico elige «Exportar Excel» y el sistema genera el archivo .xlsx |
| Flujos alternativos | Rango inválido (desde posterior a hasta): se muestra el error de fechas. Sin resultados: se muestra el estado vacío |
| Postcondición | Reporte en pantalla y archivo .xlsx descargado |

Fuente: Elaboración propia.

## Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad verifica la correspondencia entre los requerimientos, los casos de uso, los procesos de negocio y las pantallas, y permite comprobar que no se incorporan funcionalidades fuera del alcance definido.

TABLA XIII 
Matriz de trazabilidad

| RF | Caso de uso | Actor | Proceso | Pantalla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 | CU04 | Paciente | Gestión de la cita | P2 |
| RF02 | CU01 | Paciente | Gestión de la cita | P1 |
| RF03 | CU04 | Paciente | Gestión del pago | P3 |
| RF04 | CU07 | Médico | Atención administrativa | P7 |
| RF05 | CU03 | Paciente | Gestión de disponibilidad | P2 |
| RF06 | CU03 | Sistema | Gestión de disponibilidad | — |
| RF07 | CU02 | Ambos | Gestión de la cita | P0 |
| RF08 | CU09 | Médico | Atención administrativa | P8 |
| RF09 | CU10 | Médico | Reportes | P9, P10 |
| RF10 | CU05 | Paciente | Gestión de la cita | P5 |
| RF11 | CU06 | Paciente | Gestión de la cita | P6 |
| RF12 | CU08 | Médico | Gestión del pago | P8 |
| RF13 | CU08 | Médico | Gestión del pago | P8 |
| RF14 | CU09 | Médico | Atención administrativa | P8 |
| RF15 | CU05 | Paciente | Gestión de la cita | P4, P5 |
| RF16 | CU04 | Sistema | Gestión de la cita | — |

Fuente: Elaboración propia.

# DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

## Procesos de negocio AS-IS y TO-BE

El modelado de procesos representa el funcionamiento de la gestión administrativa de citas en la situación actual y en la propuesta. Los diagramas siguen la lógica de BPMN: eventos de inicio y fin, tareas, compuertas exclusivas y carriles por participante [10].

El proceso AS-IS (Fig. 8) muestra que el médico interviene en cada paso administrativo, que la disponibilidad depende de su respuesta, que el cuaderno no impide cruces de horario y que la verificación del voucher es manual y sin registro.

Fig. 8. Proceso AS-IS de la gestión de citas (F-02).

Fuente: Elaboración propia.

El proceso TO-BE (Fig. 9) incorpora el sistema como participante: el paciente se autogestiona, la base de datos impide cruces de horario (RN-01) y citas duplicadas (RN-09), el apartado de 15 min evita bloqueos indefinidos (RN-04) y cada validación del médico queda registrada.

Fig. 9. Proceso TO-BE con MEDIFAST (F-03).

Fuente: Elaboración propia.

## Estados de la cita y del pago

La cita y el pago siguen un ciclo de vida con estados y transiciones definidos (RN-05). Una cita está activa cuando su estado es PENDIENTE_PAGO o PROGRAMADA, y un bloque está libre cuando no está bloqueado ni pertenece a una cita activa; ambos conceptos se derivan del estado y no se almacenan aparte. El pago se crea recién cuando el paciente adjunta la constancia y lo resuelve el médico (RN-07).

Fig. 10. Diagrama de estados de la cita (F-04).

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 11. Diagrama de estados del pago (F-05).

Fuente: Elaboración propia.

TABLA XIV 
Etiquetas de los estados en pantalla

| Estado de la cita | Etiqueta | Estado del pago | Etiqueta |
| --- | --- | --- | --- |
| PENDIENTE_PAGO | Pago pendiente | POR_VALIDAR | Por validar |
| PROGRAMADA | Confirmada | VALIDADO | Verificado |
| ATENDIDA | Atendida | RECHAZADO | Rechazado |
| NO_ASISTIO | No asistió |  |  |
| CANCELADA | Cancelada |  |  |

Fuente: Elaboración propia.

## Diseño de la base de datos

La base de datos se implementa en MySQL 8.4 (InnoDB, utf8mb4) y se normaliza hasta la tercera forma normal (3FN) para reducir la redundancia y mantener la consistencia de la información [11]. El modelo contiene 10 tablas: consultorio, usuario, paciente, medico, tarifa, horario_semanal, horario, cita, cita_horario y pago. Admite varios consultorios y médicos, aunque la interfaz opera con uno. Respecto del preliminar, se eliminan las entidades clínicas (historia clínica, atención médica y recetas) para cumplir la regla RN-10.

### Modelo conceptual

El modelo conceptual (Fig. 12) presenta las entidades del negocio y sus relaciones. La relación muchos a muchos entre CITA y HORARIO (una cita de paciente nuevo ocupa dos bloques de 30 min y un bloque puede tener varias citas canceladas en su historial) se resuelve en el modelo lógico con la entidad asociativa CITA_HORARIO.

Fig. 12. Modelo conceptual de la base de datos (BD-01).

Fuente: Elaboración propia.

### Modelo lógico

El modelo lógico (Fig. 13) agrega los atributos principales, las claves primarias, foráneas y únicas, y las cardinalidades, sin detalles del motor.

Fig. 13. Modelo lógico de la base de datos (BD-02).

Fuente: Elaboración propia.

### Modelo físico

El modelo físico (Fig. 14) define los tipos de datos de MySQL, la nulidad, los valores por defecto y las columnas generadas. Todas las tablas incluyen las columnas de auditoría creado_en y actualizado_en (RNF13). El diccionario de datos completo se presenta en el Anexo A.

Fig. 14. Modelo físico de la base de datos en MySQL 8.4 (BD-03).

Fuente: Elaboración propia.

### Restricciones e índices

TABLA XV 
Restricciones e índices principales

| Tabla | Restricción o índice | Propósito |
| --- | --- | --- |
| usuario | UNIQUE (numero_documento); CHECK de formato DNI ^[0-9]{8}$ y CE ^[0-9A-Z]{9,12}$ | Login único y documento válido (RN-12, RF02) |
| paciente | UNIQUE (id_usuario), UNIQUE (correo); CHECK celular ^9[0-9]{8}$ | Un paciente por usuario, correo único, celular válido |
| tarifa | UNIQUE (id_medico, tipo_cita) | Una tarifa por tipo y médico (RN-03) |
| horario | UNIQUE (id_medico, fecha, hora_inicio); CHECK hora_fin > hora_inicio | Sin bloques duplicados (RN-08) |
| cita | paciente_activo generada y UNIQUE | Una cita activa por paciente (RN-09) |
| cita_horario | horario_activo generada y UNIQUE | Un bloque, una cita activa (RN-01) |
| cita | CHECK: si está CANCELADA, tiene observación y responsable | Toda cancelación con observación (RN-13) |
| pago | UNIQUE (id_cita); CHECK monto > 0; CHECK de tipo MIME | Un pago por cita; constancia JPG, PNG o PDF (RN-11) |
| cita | Índices (id_medico, estado), (id_paciente, creado_en), (estado, expira_en) | Agenda, historial y vencimiento |
| pago | Índice (estado, fecha_pago) | Reporte de pagos |

Fuente: Elaboración propia.

### Decisiones de diseño

- RN-01 y RN-09 en la base de datos. MySQL no tiene índices únicos parciales, por lo que se usan columnas generadas (horario_activo en cita_horario y paciente_activo en cita) que valen NULL cuando la fila deja de estar activa, con un índice UNIQUE. Como MySQL admite varios NULL, al cancelar o atender el bloque y el paciente quedan libres, y la base de datos rechaza duplicados aunque lleguen dos peticiones a la vez [6].

- Cancelar o rechazar equivale a cita.estado = 'CANCELADA' y cita_horario.activo = FALSE (más pago.estado = 'RECHAZADO' si se rechaza), en la misma transacción.

- La fecha y la hora de la cita no se repiten en `cita`: se obtienen de sus bloques mediante la vista v_cita (inicio = mínimo, fin = máximo).

- `tipo_cita` y `pago.monto` se guardan para conservar el tipo y el precio vigentes al momento de reservar.

- El pago se crea al adjuntar la constancia; mientras la cita está PENDIENTE_PAGO no existe la fila.

- Las constancias se guardan en la carpeta local `uploads/comprobantes/`; la base de datos almacena la ruta y el tipo MIME.

El siguiente extracto de 01_schema.sql muestra cómo se implementa la regla RN-09 con una columna generada y una restricción única:

CREATE TABLE cita ( id_cita BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, id_paciente BIGINT NOT NULL, ... estado ENUM ('PENDIENTE_PAGO', 'PROGRAMADA', 'ATENDIDA', 'NO_ASISTIO', 'CANCELADA') NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE_PAGO', -- RN-09: vale id_paciente solo mientras la cita está activa; NULL en otro caso paciente_activo BIGINT AS (IF(estado IN ('PENDIENTE_PAGO', 'PROGRAMADA'), id_paciente, NULL)) STORED, CONSTRAINT uq_cita_paciente_activo UNIQUE (paciente_activo), -- RN-13: toda cancelación lleva observación y responsable CONSTRAINT ck_cita_cancelacion CHECK ( estado <> 'CANCELADA' OR (observacion IS NOT NULL AND cancelada_por IS NOT NULL)), ... ) ENGINE = InnoDB;

### Seguridad de la base de datos

La aplicación se conecta con el usuario medifast_app, que solo tiene privilegios SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE sobre el esquema medifast. Las contraseñas se almacenan como hash bcrypt de 60 caracteres y nunca en texto plano; las consultas se ejecutan mediante JPA con parámetros, lo que reduce el riesgo de inyección SQL; las claves foráneas usan ON DELETE RESTRICT para no borrar datos con historial, que se desactivan con activo = FALSE [12].

## Diagrama de clases

El diagrama de clases del dominio (Fig. 16) representa las entidades JPA del paquete model/, que corresponden una a una con las tablas del modelo físico, y los tipos enumerados que modelan los estados [9]. Las fechas y horas de la cita se obtienen de sus bloques (CitaHorario → Horario).

Fig. 16. Diagrama de clases del dominio (T-03).

Fuente: Elaboración propia.

TABLA XVI 
Correspondencia entre requerimientos, clases y tablas

| RF | Controlador / servicio | Entidades | Tablas |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01, RF05 | ReservaController, ReservaService | Cita, CitaHorario, Horario, Tarifa | cita, cita_horario, horario, tarifa |
| RF02, RF07 | AuthController, PacienteService, UsuarioDetailsService | Usuario, Paciente | usuario, paciente |
| RF03 | PagoController, PagoService | Pago, Cita | pago, cita |
| RF04, RF08, RF12–RF14 | AgendaController, GestionCitaService | Cita, Pago | cita, pago, cita_horario |
| RF06 | GeneracionHorarioJob, GeneracionHorarioService | HorarioSemanal, Horario | horario_semanal, horario |
| RF09 | ReporteController, ReporteService, ExportadorReporte | VistaCita, Pago | v_cita, pago |
| RF10, RF15 | ReservaController, ConfirmacionPdfService | Cita, Pago | cita, pago |
| RF11 | PerfilController, PacienteService | Paciente, Usuario | paciente, usuario |
| RF16 | Tarea de vencimiento de reservas | Cita, CitaHorario | cita, cita_horario |

Fuente: Elaboración propia.

## Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia muestran la colaboración entre controladores, servicios, DAO y base de datos en los dos flujos centrales del sistema: la reserva con constancia (Fig. 17) y la validación del pago con el registro de la atención (Fig. 18). Los demás flujos (inicio de sesión, registro, vencimiento de reservas, reportes y PDF) se presentan en el Anexo B.

Fig. 17. Secuencia: reservar y adjuntar la constancia (T-04).

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 18. Secuencia: validar el pago y registrar la atención (T-05).

Fuente: Elaboración propia.

## Arquitectura de la solución

MEDIFAST es un monolito Spring Boot organizado en capas según el patrón MVC y ejecutado en localhost (Fig. 19). Cada petición pasa por Spring Security; el controlador valida el formulario y delega en las interfaces de servicio, que concentran las reglas de negocio y acceden a MySQL únicamente a través de las interfaces DAO [13]. La capa de presentación usa plantillas Thymeleaf; las utilidades generan Excel (Apache POI) y PDF (OpenPDF), y Logback registra los eventos de auditoría. El detalle de los principios aplicados se desarrolla en el capítulo 8.

Fig. 19. Arquitectura MVC por capas (T-01).

Fuente: Elaboración propia.

## Stack tecnológico

TABLA XVII 
Stack tecnológico

| Componente | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje | Java 21 (LTS) | Restricción del curso; versión con soporte extendido |
| Framework | Spring Boot 4.1 (Web MVC, Thymeleaf, Data JPA, Security, Validation) | Estructura MVC, inyección de dependencias, seguridad y persistencia integradas |
| Frontend | Thymeleaf + HTML + CSS + JavaScript | Vistas generadas en el servidor, responsive |
| Base de datos | MySQL 8.4 LTS | Columnas generadas y CHECK para reglas de negocio; sin costo |
| Librerías de apoyo | Google Guava, Apache Commons Lang3 e IO, Apache POI, Logback, OpenPDF | Requisito del curso y funciones del alcance (sección 8.7) |
| Boilerplate | Lombok | Getters, setters y constructores en entidades |
| Build | Maven (wrapper mvnw) | Compilación reproducible sin instalar Maven |
| Pruebas | JUnit 5, Mockito, Spring Boot Test, JaCoCo | TDD y medición de cobertura |
| Contenedores | Docker Compose | Base de datos de desarrollo |
| Diseño | Stitch y Figma Make | Diseño iterativo y prototipo navegable |
| Diagramas | Mermaid | Diagramas versionados junto al código |
| Versionado | Git + GitHub | Ramas, pull requests e historial de cambios |

Fuente: Elaboración propia.

# DISEÑO DEL PROTOTIPO

El prototipo representa la interfaz del sistema para los perfiles de paciente y médico. Se diseñó a partir de los requerimientos funcionales y del alcance vigente, y abarca las 11 pantallas comprometidas (P0–P10), en versión de escritorio y móvil.

## Diseño UX

### Perfiles de usuario y tareas críticas

TABLA XVIII  
Perfiles de usuario y tareas críticas

| Perfil | Tarea crítica | Meta de la tarea |
| --- | --- | --- |
| Paciente | Registrarse e iniciar sesión | Crear su cuenta con DNI o CE y acceder con su n.º de documento |
| Paciente | Reservar una cita | Elegir un horario libre y reservar en ≤ 4 pantallas desde el login (RNF09) |
| Paciente | Adjuntar la constancia | Completar el pago simulado antes de que venzan los 15 min |
| Paciente | Consultar sus citas | Ver el estado de su cita y descargar la confirmación en PDF |
| Médico | Validar pagos | Revisar la constancia y validar o rechazar el pago desde el detalle de la cita |
| Médico | Gestionar la agenda | Filtrar las citas por día, semana o estado y registrar la asistencia |
| Médico | Obtener reportes | Consultar indicadores de citas y pagos y exportarlos a Excel |

Fuente: Elaboración propia.

### Mapa de navegación

El mapa de navegación (Fig. 20) muestra cómo se llega a cada pantalla según el rol. Al iniciar sesión, el paciente llega a P2 y el médico a P7; el resto de pantallas se alcanza desde el menú del rol.

Fig. 20. Mapa de navegación de las pantallas P0–P10 (F-06).

Fuente: Elaboración propia.

## Diseño UI

### Proceso de diseño

Las pantallas se diseñaron de forma iterativa con Stitch. Para cada pantalla se registró en docs/design/ el prompt, la captura de cada versión y la retroalimentación que llevó a la siguiente, hasta su aprobación; luego se trasladaron a Figma Make para el prototipo navegable. Cada versión se revisó con una lista de control: textos en español, marca «Consultorio Medifast», etiquetas de estado según la Tabla XIV, nada fuera del alcance, coherencia entre escritorio y móvil (360 px) y estados de error, vacío y deshabilitado. Las 11 pantallas quedaron aprobadas en tres iteraciones o menos.

### Guía de estilo

TABLA XIX 
Guía de estilo

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Tipografía | Inter, sans serif de fácil lectura |
| Componentes | Tokens y componentes de Bootstrap 5 (botones primario y secundario, campos, badges, tablas, modales) |
| Forma y espaciado | Radios de 8 px y espaciado en múltiplos de 8 px |
| Color | Paleta en verdes para la marca; colores de estado diferenciados para las etiquetas de cita y pago; fondos neutros #f8fafc y #f1f5f9 |
| Estados | Normal, foco, error, deshabilitado y vacío |
| Diseño adaptable | Versiones de escritorio y móvil desde 360 px de ancho (RNF02) |

Fuente: Elaboración propia a partir de docs/design/design_system.png.

Fig. 21. Sistema de diseño de MEDIFAST.

Fuente: Elaboración propia.

### Pantallas del prototipo

La Tabla XX relaciona cada pantalla con su rol, sus requerimientos y su contenido principal. Las capturas de cada pantalla se presentan en la sección 8.9.

TABLA XX 
Pantallas del sistema

| # | Pantalla | Rol | RF | Contenido principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Login | Ambos | RF07 | Número de documento (DNI o CE), contraseña, enlace a registro y mensajes de credenciales incorrectas y de cuenta bloqueada |
| P1 | Registro | Paciente | RF02 | Formulario con validación por campo (documento, fecha de nacimiento, celular, correo y contraseña) |
| P2 | Reservar cita | Paciente | RF01, RF05 | Tipo de cita detectado y tarifa, calendario de 1 a 30 días, bloques libres, resumen y aviso de cita activa |
| P3 | Pago Yape (simulado) | Paciente | RF03 | Monto, QR de ejemplo, contador de 15 min, carga de la constancia, n.º de operación y leyenda de simulación |
| P4 | Confirmación | Paciente | RF15 | Datos de la cita y botón «Descargar PDF», sin envío por correo |
| P5 | Mis citas | Paciente | RF10, RF15, RF03, RF12 | Historial con estados de cita y pago; «Continuar pago», «Ver detalle», «Descargar PDF» y «Ver constancia» |
| P6 | Mi perfil | Paciente | RF11 | Datos editables, documento de solo lectura y cambio de contraseña |
| P7 | Agenda | Médico | RF04 | Lista de citas con filtros por día, semana y estado, e indicadores |
| P8 | Detalle de cita | Médico | RF08, RF12, RF13, RF14 | Datos de la cita, constancia y acciones Validar, Rechazar, Atendida, No asistió y Cancelar con observación |
| P9 | Reporte de citas | Médico | RF09 | Filtros por rango y estado, totales por estado, tabla y «Exportar Excel» |
| P10 | Reporte de pagos | Médico | RF09 | Filtro por período, cantidad, total y ticket promedio, tabla y «Exportar Excel» |

Fuente: Elaboración propia.

### Ajustes del prototipo en la implementación

El prototipo de Figma Make sirve como guía visual. Donde difiere de la definición vigente, la implementación sigue al README, como resume la Tabla XXI.

TABLA XXI 
Ajustes del prototipo en la implementación

| Pantalla | En el prototipo | En la implementación |
| --- | --- | --- |
| General | «Consultorio Barrantes» / «Consultorio Privado Barrantes» | «Consultorio Medifast» |
| P0 | Selector de rol, «¿Olvidaste tu contraseña?» y texto «Ingresa tu DNI» | Sin selector (el rol sale de la cuenta), sin recuperación de contraseña, «DNI o CE» |
| P1 | No pide la fecha de nacimiento | Fecha de nacimiento obligatoria |
| P2 | Horarios desde las 08:00 | Solo los bloques del horario de la BD (por defecto 09:00–13:00) |
| P4 | «También enviamos la confirmación a tu correo» | Sin envío por correo; solo pantalla y PDF |
| P5 | Dos citas activas a la vez | Como máximo una cita activa (RN-09) |
| P8 | Sin botón «Rechazar pago»; observación como nota de la atención | Botón «Rechazar pago»; la observación es el motivo obligatorio al rechazar o cancelar (RN-13) |
| P9, P10 | Filtro por mes | Rango de fechas (el mes es un atajo); P9 también por día, semana y estado |

Fuente: Elaboración propia.

### Estados y validaciones

- Documento: DNI de 8 dígitos o CE alfanumérico de 9 a 12 caracteres; único y no editable (RN-12).

- Datos personales: fecha de nacimiento en el pasado; celular de 9 dígitos que empieza en 9; correo válido y único.

- Contraseña: al menos 8 caracteres e igual a su confirmación; el cambio en P6 pide la contraseña actual.

- Constancia de pago: JPG, PNG o PDF de hasta 5 MB; el n.º de operación es opcional (RN-11). El botón de envío se habilita solo con un archivo adjunto y el contador muestra el tiempo restante del apartado.

- Horarios: solo se ofrecen inicios libres; para un paciente nuevo, únicamente los que tienen dos bloques consecutivos libres. Si otro paciente toma el horario, se muestra «Horario no disponible, elija otro».

- Acciones del médico: «Marcar atendida» se deshabilita hasta que el pago esté verificado (RN-07); rechazar y cancelar abren un modal con observación obligatoria (RN-13).

- Todas las validaciones se repiten en el servidor mediante Bean Validation (RNF04).

### Heurísticas de usabilidad

TABLA XXII 
Heurísticas de usabilidad aplicadas

| Heurística | Aplicación en el prototipo |
| --- | --- |
| Visibilidad del estado del sistema | Etiquetas de estado de cita y pago, contador de 15 min y mensajes de confirmación |
| Lenguaje del usuario | Etiquetas en español comprensibles («Pago pendiente», «Confirmada», «Por validar») |
| Control y libertad | Opciones «Volver» y retomar el pago desde «Mis citas» mientras no venza el plazo |
| Consistencia y estándares | Mismos componentes, navegación por rol y estilos en las 11 pantallas |
| Prevención de errores | Horarios ocupados no seleccionables, botones deshabilitados y validación por campo |
| Reconocer antes que recordar | Resumen de la cita, tarifa y tipo visibles antes de confirmar |

Fuente: Elaboración propia a partir de [14].

La prueba de usabilidad con usuarios sobre la aplicación en ejecución está planificada para la entrega final (09/11/2026 – 15/11/2026), junto con la validación del Dr. Barrantes (Tabla III).

### Prototipo navegable

Prototipo referencial en Figma (P0–P10):

https://www.figma.com/design/iBggEis2m4WSljGktv7dXU/MEDIFAST?node-id=0-1&t=oPxx3rByWeoqmW64-1

### Matriz de cobertura RF–pantallas

TABLA XXIII 
Matriz de cobertura de requerimientos por pantalla

| RF | Pantalla(s) | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| RF01 | P2 | ✓ |
| RF02 | P1 | ✓ |
| RF03 | P3 | ✓ |
| RF04 | P7 | ✓ |
| RF05 | P2 | ✓ |
| RF06 | — (tarea del sistema) | ✓ |
| RF07 | P0 | ✓ |
| RF08 | P8 | ✓ |
| RF09 | P9, P10 | ✓ |
| RF10 | P5 | ✓ |
| RF11 | P6 | ✓ |
| RF12 | P8 | ✓ |
| RF13 | P8 | ✓ |
| RF14 | P8 | ✓ |
| RF15 | P4, P5 | ✓ |
| RF16 | — (tarea del sistema) | ✓ |

Fuente: Elaboración propia.

## Reportes

Los reportes son salidas de información para el seguimiento administrativo del médico. Se limitan a datos administrativos, sin información clínica, y ambos se exportan a Excel.

TABLA XXIV 
Mapeo de los reportes

| Elemento | Reporte de citas (P9) | Reporte de pagos (P10) |
| --- | --- | --- |
| Usuario | Médico | Médico |
| Pregunta | ¿Cuántas citas hay en cada estado en el período? | ¿Cuánto se recaudó en pagos validados? |
| Decisión que apoya | Seguimiento de la agenda y de la asistencia | Control de ingresos validados |
| Fuente | Vista v_cita | Tablas pago y cita |
| Filtros | Rango de fechas (día o semana) y estado | Período (rango de fechas; el mes es un atajo) |
| Indicadores | Total por cada estado (5 estados) | Cantidad, total en S/ y ticket promedio |
| Orden | Fecha y hora | Día |
| Formato | Pantalla y .xlsx | Pantalla y .xlsx |

Fuente: Elaboración propia.

La consulta del reporte de pagos agrupa por día los pagos validados del médico en el período, con el total general (03_consultas.sql, sección 4); la aplicación usa la misma consulta parametrizada en PagoDao.resumenValidados:

SELECT DATE(pg.validado_en) AS dia, COUNT(*) AS pagos_validados, SUM(pg.monto) AS total_soles FROM pago pg JOIN cita c ON c.id_cita = pg.id_cita WHERE c.id_medico = 1 AND pg.estado = 'VALIDADO' AND pg.validado_en >= @desde AND pg.validado_en < @hasta + INTERVAL 1 DAY GROUP BY DATE(pg.validado_en) WITH ROLLUP;

El reporte de citas cuenta las citas de la vista v_cita por estado en el rango solicitado (03_consultas.sql, sección 3):

SELECT v.estado, COUNT(*) AS cantidad FROM v_cita v WHERE v.id_medico = 1 AND v.fecha BETWEEN @desde AND @hasta GROUP BY v.estado ORDER BY FIELD(v.estado, 'PENDIENTE_PAGO', 'PROGRAMADA', 'ATENDIDA', 'NO_ASISTIO', 'CANCELADA');

reporte-citas-2026-10-26-2026-11-01.xlsx

Fig. 22. Reportes exportados a Excel con Apache POI.

Fuente: Elaboración propia.

# CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Este capítulo responde a la consigna del APF3: presenta la arquitectura construida con MVC, DAO, SOLID y TDD, las medidas de seguridad, el uso de las librerías de apoyo, el control de versiones con Git y GitHub, la implementación de las interfaces y la documentación técnica.

## Estructura del proyecto

El repositorio manuelguarniz/medifast es un monorepo que integra la documentación, los scripts de base de datos y la aplicación Spring Boot. El código Java se organiza en paquetes por capa y responsabilidad:

medifast/ ├── README.md # referencia funcional y técnica ├── docker-compose.yml # MySQL 8.4 con el esquema y los datos de prueba ├── .githooks/ # pre-commit y pre-push: bloquean cambios directos en main ├── docs/ │ ├── diagramas/ # diagramas Mermaid (funcionales, técnicos y de BD) │ ├── design/ # bitácora de diseño de P0–P10 (Stitch) │ ├── javadoc/ # documentación generada con Javadoc │ ├── sql/ # 01_schema, 02_datos_prueba, 03_consultas, 04_migracion │ └── entregables/ # informes, rúbrica y checklist del APF3 └── medifast-app/ # aplicación Spring Boot + Thymeleaf ├── pom.xml └── src/ ├── main/java/pe/edu/utp/medifast/ │ ├── config/ # SecurityConfig, TiempoConfig │ ├── controller/ # controladores MVC │ ├── service/ # interfaces de servicio (reglas de negocio) │ │ └── impl/ # implementaciones │ ├── dao/ # interfaces que extienden JpaRepository │ ├── model/ # entidades JPA y enums │ ├── dto/ # formularios y reportes; validacion/ con anotaciones propias │ ├── exception/ # excepciones de negocio │ ├── security/ # autenticación, intentos de login, redirección por rol │ └── util/ # Excel (POI), auditoría, enmascarado de datos ├── main/resources/ # application.yml, logback-spring.xml, templates/, static/ └── test/java/ # pruebas unitarias y de integración (TDD)

## Aplicación del patrón MVC

El patrón Modelo–Vista–Controlador separa la representación de los datos, su presentación y el manejo de las peticiones [1]. En MEDIFAST, el modelo está formado por las entidades JPA del paquete model/ y los DTO de dto/; la vista, por las plantillas Thymeleaf de templates/ (P0–P10, fragmentos comunes y páginas de error 403 y 404); y el controlador, por las clases @Controller de controller/, que reciben la petición, validan el formulario con Bean Validation y delegan en los servicios, sin contener reglas de negocio [4], [5].

TABLA XXV 
Controladores y responsabilidades

| Controlador | Rutas principales | Pantallas | Servicios que usa |
| --- | --- | --- | --- |
| AuthController | /login, /registro | P0, P1 | PacienteService |
| PerfilController | /paciente/perfil | P6 | PacienteService |
| ReservaController | /paciente/reservar, /paciente/reservas, /paciente/citas/{id}/pdf | P2, P4, P5 | ReservaService, ConfirmacionPdfService |
| PagoController | /paciente/pago | P3, P4 | PagoService |
| AgendaController | /medico/agenda, /medico/citas/{id} | P7, P8 | GestionCitaService, AlmacenamientoService |
| ReporteController | /medico/reportes/citas, /medico/reportes/pagos y sus .xlsx | P9, P10 | ReporteService, ExportadorReporte |

Fuente: Elaboración propia.

## Aplicación del patrón DAO

El patrón Data Access Object encapsula el acceso a la fuente de datos detrás de una interfaz, de modo que la lógica de negocio no depende de cómo se persisten los datos [15]. En MEDIFAST, cada tabla tiene una interfaz *Dao que extiende JpaRepository de Spring Data JPA: UsuarioDao, PacienteDao, MedicoDao, ConsultorioDao, TarifaDao, HorarioSemanalDao, HorarioDao, CitaDao, CitaHorarioDao y PagoDao, además de VistaCitaDao, de solo lectura sobre la vista v_cita. Las consultas propias se declaran con @Query y parámetros con nombre, como la búsqueda de bloques libres:

/** DAO de {@link Horario}: bloques de 30 min generados desde la plantilla semanal (RN-08). */ public interface HorarioDao extends JpaRepository<Horario, Long> { /** Bloques del día que no están bloqueados ni ocupados por una cita activa (RF05, RN-01). */ @Query(""" select h from Horario h where h.medico.id = :idMedico and h.fecha = :fecha and h.bloqueado = false and not exists (select 1 from CitaHorario ch where ch.horario = h and ch.activo = true) order by h.horaInicio""") List<Horario> bloquesLibres(@Param("idMedico") Long idMedico, @Param("fecha") LocalDate fecha); }

Los servicios dependen solo de estas interfaces; Spring genera su implementación en tiempo de ejecución, y en las pruebas se reemplazan por dobles de prueba (mocks) de Mockito.

## Aplicación de los principios SOLID

Los principios SOLID orientan el diseño de clases cohesivas y con bajo acoplamiento [13], [16]. La Tabla XXVI resume cómo se aplica cada uno.

TABLA XXVI 
Aplicación de los principios SOLID

| Principio | Aplicación en MEDIFAST |
| --- | --- |
| S — Responsabilidad única | Un servicio por responsabilidad: ReservaService (disponibilidad y reserva), PagoService (pago simulado), GestionCitaService (acciones del médico), ReporteService (reportes), GeneracionHorarioService (bloques); IntentosLoginService solo cuenta intentos fallidos y Enmascarador solo oculta datos personales |
| O — Abierto/cerrado | ExportadorReporte define exportar(Reporte); agregar un formato nuevo (p. ej., CSV) implica una nueva implementación, sin modificar ReporteService ni ReporteController |
| L — Sustitución de Liskov | ExcelExportador sustituye a ExportadorReporte, y cada *ServiceImpl a su interfaz, sin cambiar el comportamiento esperado por quien las usa; las pruebas de controlador usan dobles de las interfaces |
| I — Segregación de interfaces | Interfaces pequeñas por caso de uso: cada controlador depende solo de los servicios que necesita (ReporteController no conoce ReservaService) |
| D — Inversión de dependencias | Inyección por constructor de interfaces (private final ReservaService reservaService); las implementaciones concretas las resuelve Spring. ReservaServiceImpl recibe además un Clock, lo que permite fijar la fecha en las pruebas |

Fuente: Elaboración propia.

Además, se aplican patrones de diseño reconocidos [17]: Strategy en ExportadorReporte, Repository/DAO en la capa de persistencia y Template Method en la estructura que impone Spring Security a la autenticación, personalizada con UsuarioDetailsService y RedireccionPorRol.

## Desarrollo guiado por pruebas (TDD)

El desarrollo guiado por pruebas consiste en escribir primero una prueba que falla, luego el código mínimo que la hace pasar y finalmente refactorizar [8], [18]. En MEDIFAST, las reglas de negocio se especifican como pruebas JUnit 5 con Mockito antes de su implementación [19]; los nombres de las pruebas describen la regla que verifican, por ejemplo reservarRechazaPacienteConCitaActiva (RN-09) o bloqueaAlQuintoIntentoFallido (RNF03).

@Test void reservarRechazaPacienteConCitaActiva() { Cita citaActiva = org.mockito.Mockito.mock(Cita.class); when(citaDao.findFirstByPacienteIdAndEstadoIn(any(), any())).thenReturn(Optional.of(citaActiva)); assertThatThrownBy(() -> servicio.reservar(ID_PACIENTE, 1L)) .isInstanceOf(CitaActivaException.class) .satisfies(excepcion -> assertThat(((CitaActivaException) excepcion).getCitaActiva()) .isSameAs(citaActiva)); }

El DAO se reemplaza por un doble de Mockito, de modo que la prueba verifica la regla RN-09 sin base de datos: si el paciente ya tiene una cita activa, reservar lanza CitaActivaException con esa cita.

TABLA XXVII 
Pruebas automatizadas por clase

| Clase de prueba | Capa | Qué verifica |
| --- | --- | --- |
| ReservaServiceImplTest | Servicio | Tipo NUEVO/CONTROL (RN-02), inicios con dos bloques consecutivos, ventana de 1 a 30 días (RN-06), cita activa (RN-09) y colisiones de la BD (RN-01) |
| PacienteServiceImplTest | Servicio | Registro con hash bcrypt y datos normalizados; documento y correo duplicados, incluso concurrentes (RN-12) |
| GeneracionHorarioServiceImplTest, GeneracionHorarioJobTest | Servicio | Ocho bloques para 09:00–13:00, sin duplicados en una segunda ejecución, duración configurable y rango válido (RF06, RN-08) |
| ReporteServiceImplTest | Servicio | Totales de los cinco estados, filtro por médico y estado, rango inválido y cálculo del resumen de pagos (RF09) |
| IntentosLoginServiceTest, UsuarioDetailsServiceTest, EventosAutenticacionTest, PasswordEncoderTest, UsuarioActualTest | Seguridad | Bloqueo al quinto intento y desbloqueo a los 15 min, usuarios inactivos, mensaje genérico de error, bcrypt de coste 10 (RNF03) |
| RegistroDtoValidationTest | DTO | Validación de DNI, CE, celular, fecha de nacimiento y contraseñas (RF02) |
| AuthControllerTest, ReservaControllerTest, ReporteControllerTest | Controlador | Flujos de login, registro, redirección por rol, acceso denegado entre roles, reserva y protección de reportes (RF07) |
| EnmascaradorTest, ExcelExportadorTest | Utilidad | Enmascarado de documentos, celulares y correos (RNF07) y generación del .xlsx (RF09) |
| MedicoDaoTest | DAO | Carga del médico activo con su consultorio |

Fuente: Elaboración propia.

La ejecución de ./mvnw test el 26 de octubre de 2026 ejecutó 91 pruebas, sin fallos ni errores. El reporte de JaCoCo (Fig. 23) registra una cobertura de instrucciones del 73 % en todo el proyecto y del 77 % en el paquete service.impl, por encima de la meta de 60 % en la capa de servicios (RNF11) [20].

Fig. 23. Reporte de cobertura de JaCoCo por paquete.

Fuente: Elaboración propia (medifast-app/target/site/jacoco/index.html).

## Seguridad

Las medidas de seguridad se definieron a partir de los riesgos más frecuentes en aplicaciones web [12] y se implementan con Spring Security [21]. Los datos personales se limitan a los administrativos necesarios, conforme a la Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales [22].

TABLA XXVIII 
Medidas de seguridad implementadas

| Riesgo (OWASP Top 10:2021) | Medida | Dónde |
| --- | --- | --- |
| A01 Pérdida de control de acceso | /paciente/** exige el rol PACIENTE y /medico/** el rol MEDICO; la constancia y el PDF solo los ven el paciente dueño y el médico | SecurityConfig, servicios |
| A02 Fallas criptográficas | Contraseñas con BCryptPasswordEncoder(10); nunca en texto plano; sesión de 30 min | SecurityConfig, PacienteServiceImpl |
| A03 Inyección | Consultas JPA y @Query con parámetros; validación en servidor con Bean Validation | dao/, dto/ |
| A04 Diseño inseguro | RN-01 y RN-09 garantizadas por restricciones UNIQUE y transacciones, aun con peticiones concurrentes | BD, ReservaServiceImpl |
| A05 Configuración incorrecta | CSRF activo en todos los formularios; usuario de BD medifast_app con privilegios mínimos; páginas de error 403 y 404 propias | SecurityConfig, 01_schema.sql |
| A07 Fallas de identificación y autenticación | Bloqueo de 15 min tras 5 intentos fallidos (caché Guava); mismo mensaje para documento inexistente y contraseña errada; cierre de sesión que invalida la sesión y la cookie | IntentosLoginService, EventosAutenticacion |
| A08 Integridad de datos | Constancias: tipo validado (JPG, PNG o PDF), límite de 5 MB (spring.servlet.multipart.max-file-size), nombre UUID y almacenamiento fuera de static/ | Servicio de pago y almacenamiento |
| A09 Registro y monitoreo | Logback registra login, logout, reserva, validación, rechazo y cancelación; los documentos, celulares y correos se enmascaran (RNF07) | Auditoria, Enmascarador, logback-spring.xml |

Fuente: Elaboración propia.

## Librerías de apoyo a la codificación

La consigna exige el uso de librerías de apoyo. La Tabla XXIX muestra cada librería, su versión declarada en pom.xml y la clase donde se usa, porque la sola presencia de la dependencia no evidencia su uso.

TABLA XXIX 
Librerías de apoyo y su uso en el código

| Librería | Versión | Uso en MEDIFAST |
| --- | --- | --- |
| Google Guava [23] | 33.7.2-jre | CacheBuilder con expiración de 15 min para contar intentos fallidos de login y bloquear la cuenta (IntentosLoginService) |
| Apache Commons Lang3 [24] | 3.21.0 | StringUtils para normalizar documentos, nombres y correos (RegistroDto, PacienteServiceImpl, DocumentoValidoValidator) y para enmascarar datos en los logs (Enmascarador, Auditoria) |
| Apache Commons IO [24] | 2.22.0 | FilenameUtils / FileUtils para guardar las constancias de forma segura (AlmacenamientoLocal) |
| Apache POI [25] | 5.5.1 | Generación de los reportes .xlsx con encabezados, formato numérico de montos y fila de totales (ExcelExportador) |
| Logback [26] | Incluida en Spring Boot | logback-spring.xml con consola, archivo rotativo medifast.log y archivo auditoria.log; conversor que enmascara documentos, celulares y correos en todos los mensajes |
| OpenPDF | 3.0.5 | Confirmación de la cita en PDF (RF15) |

Fuente: Elaboración propia.

// IntentosLoginService: caché Guava que expira a los 15 minutos (RNF03) intentos = CacheBuilder.newBuilder() .expireAfterWrite(15, TimeUnit.MINUTES) .ticker(ticker) .<String, Integer>build(); // Enmascarador: Commons Lang3 deja visibles solo los 4 últimos caracteres (RNF07) return StringUtils.repeat(MASCARA, limpio.length() - VISIBLES) + StringUtils.right(limpio, VISIBLES);

## Control de versiones con Git y GitHub

El código y la documentación se versionan con Git y se alojan en GitHub, en el repositorio https://github.com/manuelguarniz/medifast [27]. El flujo de trabajo es el siguiente:

- Ramas por funcionalidad: cada cambio se desarrolla en una rama feature/* o bugfix/* (por ejemplo, feature/reserva-cita, feature/agenda, feature/reporte-pagos, bugfix/conflictos-reserva-citas).

- Protección de `main`: los hooks .githooks/pre-commit y .githooks/pre-push bloquean los commits y los push directos a main; la integración se hace solo mediante pull request.

- Pull requests: cada rama se integra con un pull request; al 26 de octubre de 2026 se registraron 24 pull requests, 23 de ellos integrados.

- Backlog en issues: las tareas se registran como issues de GitHub por pantalla y capa (por ejemplo, «P2 · Frontend: pantalla Reservar cita (RF05, RF01)»), 52 en total.

- Commits pequeños y descriptivos: 97 commits de los cuatro integrantes, con prefijos como feat:, test: y docs: en los cambios más recientes.

TABLA XXX 
Pull requests integrados en el desarrollo del APF3

| PR | Rama | Contenido |
| --- | --- | --- |
| #53 | feature/git-protection | Hooks que bloquean la rama main |
| #54 | feature/configure-audit | Columnas de auditoría en modelos y tablas |
| #57 | feature/desarrollo-reporte | Servicios e interfaces para desacoplar el reporte de pagos P10 |
| #59 | jenanlei-login-backend-frontend | Autenticación y pantalla de inicio de sesión P0 |
| #60 | jenanlei-registro-paciente | Registro de pacientes P1 |
| #62 | feature/reserva-cita | Reserva de citas |
| #63 | jenanlei-bloques-horarios | Generación de bloques desde el horario semanal |
| #64 | reservar-cita-backend-frontend | Pantalla de reservas P2 |
| #65, #66 | feature/mis-citas, feature/mi-perfil | Mis citas P5 y Mi perfil P6 |
| #68 – #71 | feature/agenda, feature/detalle-cita, feature/reporte-citas, feature/reporte-pagos | Diseño de P7 a P10 |
| #72 | reserva-cita | Backend de la reserva de citas |
| #73 | 16-51-reporte-citas | Reporte de citas P9 con exportación a Excel |
| #74 | confirmacion-pago | Flujo de pago y confirmación P3 y P4 |
| #76 | bugfix/conflictos-reserva-citas | Solución de conflictos de integración |

Fuente: Elaboración propia a partir del historial de GitHub.

Fig. 24. Historial de pull requests del repositorio en GitHub.

Fuente: Elaboración propia.

## Implementación de las interfaces gráficas

Las 11 pantallas del alcance se implementan como plantillas Thymeleaf conectadas a sus controladores y servicios, con datos reales de la base de datos y validación en el servidor. Comparten los fragmentos de fragments/ (menú según el rol, datos de contacto del consultorio y cierre de sesión) y las páginas de error 403 y 404. La Tabla XXXI relaciona cada pantalla con su plantilla y sus requerimientos, y las figuras siguientes muestran su diseño en escritorio y móvil.

TABLA XXXI 
Implementación de las pantallas P0–P10

| # | Pantalla | Plantilla | RF | Figura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Login | login.html | RF07 | Fig. 25 |
| P1 | Registro | registro.html | RF02 | Fig. 26 |
| P2 | Reservar cita | paciente/reservar.html | RF01, RF05 | Fig. 27 |
| P3 | Pago Yape (simulado) | paciente/pago.html | RF03 | Fig. 28 |
| P4 | Confirmación | paciente/confirmacion.html | RF15 | Fig. 29 |
| P5 | Mis citas | paciente/mis-citas.html | RF10, RF15, RF03, RF12 | Fig. 30 |
| P6 | Mi perfil | paciente/perfil.html | RF11 | Fig. 31 |
| P7 | Agenda | medico/agenda.html | RF04 | Fig. 32 |
| P8 | Detalle de cita | medico/detalle-cita.html | RF08, RF12, RF13, RF14 | Fig. 33 |
| P9 | Reporte de citas | medico/reporte-citas.html | RF09 | Fig. 34 |
| P10 | Reporte de pagos | medico/reporte-pagos.html | RF09 | Fig. 35 |

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 25. P0 Login: número de documento (DNI o CE), contraseña, enlace a registro y mensajes de credenciales incorrectas y de cuenta bloqueada (RF07).

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 26. P1 Registro: formulario con validación por campo (documento, fecha de nacimiento, celular, correo y contraseña) (RF02).

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 27. P2 Reservar cita: tipo de cita detectado y tarifa, calendario de 1 a 30 días, bloques libres, resumen y aviso de cita activa (RF01, RF05).

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 28. P3 Pago Yape (simulado): monto, QR de ejemplo, contador de 15 min, carga de la constancia, n.º de operación y leyenda de simulación (RF03).

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 29. P4 Confirmación: datos de la cita y botón «Descargar PDF», sin envío por correo (RF15).

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 30. P5 Mis citas: historial con estados de cita y pago; «Continuar pago», «Ver detalle», «Descargar PDF» y «Ver constancia» (RF10, RF15, RF03, RF12).

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 31. P6 Mi perfil: datos editables, documento de solo lectura y cambio de contraseña (RF11).

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 32. P7 Agenda: lista de citas con filtros por día, semana y estado, e indicadores (RF04).

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 33. P8 Detalle de cita: datos de la cita, constancia y acciones Validar, Rechazar, Atendida, No asistió y Cancelar con observación (RF08, RF12, RF13, RF14).

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 34. P9 Reporte de citas: filtros por rango y estado, totales por estado, tabla y «Exportar Excel» (RF09).

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 35. P10 Reporte de pagos: filtro por período, cantidad, total y ticket promedio, tabla y «Exportar Excel» (RF09).

Fuente: Elaboración propia.

## Documentación para desarrolladores

### README.md

El README es la referencia funcional y técnica del proyecto: contexto y objetivos, actores, alcance, los 16 RF con sus criterios de aceptación, las 14 reglas de negocio, los 15 RNF, las pantallas, los casos de uso, los diagramas de secuencia, el modelo de datos, la arquitectura, la estructura del proyecto, los scripts y las instrucciones para ejecutar la aplicación y sus pruebas. Si un informe, un diagrama o el prototipo lo contradicen, se corrigen ellos.

### Documentación técnica en docs/

La carpeta docs/ reúne los diagramas Mermaid (funcionales, técnicos y de base de datos), los scripts SQL, la bitácora de diseño de cada pantalla y el checklist del APF3, que relaciona cada criterio de la rúbrica con su evidencia.

### Javadoc

Las interfaces de servicio, los DAO con consultas propias y las utilidades se documentan con comentarios Javadoc que describen el propósito, los parámetros, el valor de retorno, las excepciones y el requerimiento o regla que implementan [28]. La documentación HTML se genera con ./mvnw javadoc:javadoc y se publica en docs/javadoc/ (Fig. 36 y Fig. 37).

TABLA XXXII 
Contratos documentados de la capa de servicios

| Interfaz | Operación | Contrato documentado |
| --- | --- | --- |
| PacienteService | registrar(RegistroDto) | Registra atómicamente la cuenta y los datos del paciente (RF02) |
| ReservaService | disponibilidad(idPaciente, idMedico, fecha) | Tarifa, ventana de reserva, inicios con bloques consecutivos y cita activa; lanza FueraDeRangoException (RF05) |
| ReservaService | detectarTipo(idPaciente, idMedico) | NUEVO o CONTROL según citas atendidas (RN-02) |
| ReservaService | reservar(idPaciente, idHorario) | Cita PENDIENTE_PAGO; lanza CitaActivaException, FueraDeRangoException u HorarioNoDisponibleException (RF01) |
| PagoService | registrarPago(...) | Guarda la constancia con nombre UUID, crea el pago POR_VALIDAR y deja la cita PROGRAMADA (RF03, RN-11) |
| PagoService | obtenerCitaParaPago(citaId, idPaciente) | Devuelve la cita verificando que pertenezca al paciente |
| ReporteService | citas(...), pagos(...) | Filas y totales por estado; resumen de pagos validados por día (RF09) |
| GeneracionHorarioService | generar(desde, hasta) | Crea los bloques faltantes del rango; lanza IllegalArgumentException si está invertido (RF06) |
| MedicoService | obtenerIdPorDocumento(documento) | Identificador del médico autenticado |

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 36. Javadoc del paquete de servicios.

Fuente: Elaboración propia (docs/javadoc/).

Fig. 37. Javadoc de la interfaz PagoService.

Fuente: Elaboración propia (docs/javadoc/).

## Documentación para usuarios

Como complemento, se elaborará para la entrega final un manual de usuario organizado por las tareas de cada perfil: para el paciente, registro, inicio de sesión, reserva, pago simulado, consulta de citas y actualización de datos; y para el médico, agenda, validación de pagos, registro de la asistencia y reportes. Cada tarea incluirá instrucciones paso a paso con capturas, los mensajes de error frecuentes y una sección de preguntas frecuentes.

## Cobertura del alcance

La Tabla XXXIII resume la implementación de los requerimientos funcionales, con la capa y la evidencia que los respalda. Con las 11 pantallas y los 16 requerimientos implementados, el avance cubre el alcance comprometido para el producto.

TABLA XXXIII 
Implementación de los requerimientos funcionales

| RF | Funcionalidad | Implementación | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01, RF05 | Reserva y disponibilidad | ReservaService, P2 | ReservaServiceImplTest, ReservaControllerTest |
| RF02 | Registro | PacienteService, P1 | PacienteServiceImplTest, RegistroDtoValidationTest |
| RF03 | Pago simulado | PagoService, P3 | Demostración P2 → P3 → P4 |
| RF04, RF08, RF12–RF14 | Gestión del médico | GestionCitaService, P7 y P8 | Demostración del flujo del médico |
| RF06 | Generación de bloques | GeneracionHorarioService, GeneracionHorarioJob | GeneracionHorarioServiceImplTest |
| RF07 | Inicio y cierre de sesión | Spring Security, P0 | AuthControllerTest, pruebas de security/ |
| RF09 | Reportes y Excel | ReporteService, ExcelExportador, P9 y P10 | ReporteServiceImplTest, ExcelExportadorTest |
| RF10, RF15 | Historial y PDF | P4 y P5, OpenPDF | Demostración del flujo del paciente |
| RF11 | Perfil | PacienteService, P6 | Demostración P6 |
| RF16 | Vencimiento de reservas | Tarea automática sobre cita y cita_horario | Prueba de vencimiento a los 15 min |

Fuente: Elaboración propia.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Conclusiones

- Se construyó MEDIFAST como un monolito Spring Boot organizado según MVC, con acceso a datos mediante interfaces DAO y servicios diseñados con los principios SOLID, lo que separa la presentación, las reglas de negocio y la persistencia y facilita las pruebas y el mantenimiento.

- Las reglas críticas de integridad (un bloque y un paciente con a lo sumo una cita activa) se garantizan en la propia base de datos mediante columnas generadas con restricciones UNIQUE, por lo que se cumplen aun ante peticiones concurrentes.

- El desarrollo guiado por pruebas permitió especificar las reglas de negocio antes de implementarlas: 91 pruebas automatizadas se ejecutan sin fallos y la capa de servicios supera la meta de cobertura del 60 %.

- Las librerías de apoyo tienen un uso funcional verificable: Guava para el bloqueo por intentos, Apache Commons para normalizar y enmascarar datos, Apache POI para los reportes en Excel y Logback para la auditoría sin datos sensibles.

- El uso de Git y GitHub con ramas por funcionalidad, pull requests, issues y hooks que protegen la rama principal dejó evidencia trazable de la evolución del proyecto y del aporte de cada integrante.

- Las 11 pantallas se diseñaron de forma iterativa y se implementaron cubriendo los 16 requerimientos funcionales, manteniendo fuera del alcance la información clínica y las transacciones financieras reales.

## Recomendaciones

- Realizar la prueba de usabilidad con pacientes y la validación del Dr. Barrantes sobre la aplicación en ejecución, y ajustar las pantallas según los hallazgos.

- Mantener sincronizados el README, los diagramas, el código y el informe, de modo que los nombres de clases y los mecanismos descritos coincidan con la implementación.

- Ampliar las pruebas de los controladores y de las acciones del médico para elevar la cobertura de ramas, que actualmente es menor que la de instrucciones.

- Si el sistema se ejecuta en más de una instancia, reemplazar la caché en memoria de intentos fallidos por una caché compartida, ya que los bloqueos actuales no se comparten ni sobreviven a un reinicio.

- Mantener la funcionalidad de Yape como simulación mientras el proyecto conserve su alcance académico.

# REFERENCIAS

[1]	R. S. Pressman, Ingeniería del software: un enfoque práctico, 7.ª ed. México D. F., México: McGraw-Hill, 2010.

[2]	I. Sommerville, Ingeniería de software, 9.ª ed. México D. F., México: Pearson Educación, 2011.

[3]	A. Maurya, Running lean: iterate from plan A to a plan that works, 2.ª ed. Sebastopol, CA, EE. UU.: O’Reilly Media, 2012.

[4]	Spring, «Spring Boot reference documentation». [En línea]. Disponible en: https://docs.spring.io/spring-boot/. [Accedido: 26 de octubre de 2026].

[5]	The Thymeleaf Team, «Tutorial: using Thymeleaf». [En línea]. Disponible en: https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.1/usingthymeleaf.html. [Accedido: 26 de octubre de 2026].

[6]	Oracle Corporation, «MySQL 8.4 reference manual». [En línea]. Disponible en: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/. [Accedido: 26 de octubre de 2026].

[7]	Project Management Institute, Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK), 6.ª ed. Newtown Square, PA, EE. UU.: Project Management Institute, 2017.

[8]	K. Beck, Una explicación de la programación extrema: aceptar el cambio. Madrid, España: Addison-Wesley, 2002.

[9]	C. Larman, UML y patrones: una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado, 2.ª ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2003.

[10]	Object Management Group, «Business Process Model and Notation (BPMN), version 2.0.2», 2014. [En línea]. Disponible en: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/. [Accedido: 26 de octubre de 2026].

[11]	A. Silberschatz, H. F. Korth y S. Sudarshan, Fundamentos de bases de datos, 6.ª ed. Madrid, España: McGraw-Hill, 2014.

[12]	OWASP Foundation, «OWASP Top 10:2021». [En línea]. Disponible en: https://owasp.org/Top10/es/. [Accedido: 26 de octubre de 2026].

[13]	R. C. Martin, Arquitectura limpia: guía para especialistas en la estructura y el diseño de software. Madrid, España: Anaya Multimedia, 2018.

[14]	J. Nielsen, Usabilidad: diseño de sitios web. Madrid, España: Prentice Hall, 2000.

[15]	Oracle Corporation, «Core J2EE patterns: Data Access Object». [En línea]. Disponible en: https://www.oracle.com/java/technologies/dataaccessobject.html. [Accedido: 26 de octubre de 2026].

[16]	R. C. Martin, Código limpio: manual de estilo para el desarrollo ágil de software. Madrid, España: Anaya Multimedia, 2012.

[17]	E. Gamma, R. Helm, R. Johnson y J. Vlissides, Patrones de diseño: elementos de software orientado a objetos reutilizable. Madrid, España: Addison-Wesley, 2003.

[18]	C. Blé Jurado, Diseño ágil con TDD. Madrid, España: iExpertos, 2010.

[19]	The JUnit Team, «JUnit 5 user guide». [En línea]. Disponible en: https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/. [Accedido: 26 de octubre de 2026].

[20]	Mountainminds GmbH & Co. KG, «JaCoCo: Java code coverage library». [En línea]. Disponible en: https://www.jacoco.org/jacoco/. [Accedido: 26 de octubre de 2026].

[21]	Spring, «Spring Security reference». [En línea]. Disponible en: https://docs.spring.io/spring-security/reference/. [Accedido: 26 de octubre de 2026].

[22]	Congreso de la República del Perú, «Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales», Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 3 de julio de 2011.

[23]	Google, «Guava: Google core libraries for Java». [En línea]. Disponible en: https://github.com/google/guava/wiki. [Accedido: 26 de octubre de 2026].

[24]	The Apache Software Foundation, «Apache Commons». [En línea]. Disponible en: https://commons.apache.org/. [Accedido: 26 de octubre de 2026].

[25]	The Apache Software Foundation, «Apache POI: the Java API for Microsoft documents». [En línea]. Disponible en: https://poi.apache.org/. [Accedido: 26 de octubre de 2026].

[26]	QOS.ch, «Logback manual». [En línea]. Disponible en: https://logback.qos.ch/manual/. [Accedido: 26 de octubre de 2026].

[27]	S. Chacon y B. Straub, Pro Git, 2.ª ed. Nueva York, NY, EE. UU.: Apress, 2014. [En línea]. Disponible en: https://git-scm.com/book/es/v2. [Accedido: 26 de octubre de 2026].

[28]	Oracle Corporation, «How to write doc comments for the Javadoc tool». [En línea]. Disponible en: https://www.oracle.com/technical-resources/articles/java/javadoc-tool.html. [Accedido: 26 de octubre de 2026].

# ANEXOS

## Anexo A — Diccionario de datos

Las siguientes tablas detallan cada campo del modelo físico. Todas las tablas incluyen además las columnas de auditoría creado_en (DATETIME, CURRENT_TIMESTAMP) y actualizado_en (DATETIME, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP), que no se repiten.

TABLA XXXIV 
Diccionario de datos: tabla consultorio

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Por defecto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id_consultorio | BIGINT | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| nombre | VARCHAR(100) | No | UK | — | Nombre comercial (Medifast) |
| direccion | VARCHAR(200) | Sí | — | NULL | Dirección del consultorio |
| dias_anticipacion_min | TINYINT | No | — | 1 | Días mínimos de anticipación para reservar (RN-06) |
| dias_anticipacion_max | TINYINT | No | — | 30 | Días máximos de anticipación para reservar (RN-06) |
| minutos_bloque | TINYINT | No | — | 30 | Duración de cada bloque de horario |
| minutos_apartado | TINYINT | No | — | 15 | Minutos que se aparta un horario sin constancia (RN-04) |
| activo | BOOLEAN | No | — | TRUE | Baja lógica |

TABLA XXXV 
Diccionario de datos: tabla usuario

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Por defecto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id_usuario | BIGINT | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| tipo_documento | ENUM('DNI','CE') | No | — | — | Tipo de documento (RN-12) |
| numero_documento | VARCHAR(12) | No | UK | — | Usuario de login; no editable |
| contrasena_hash | VARCHAR(60) | No | — | — | Hash bcrypt de la contraseña |
| rol | ENUM('PACIENTE','MEDICO') | No | — | — | Rol de acceso |
| activo | BOOLEAN | No | — | TRUE | Baja lógica |

TABLA XXXVI 
Diccionario de datos: tabla paciente

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Por defecto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id_paciente | BIGINT | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| id_usuario | BIGINT | No | FK, UK | — | Credencial del paciente → usuario |
| nombres | VARCHAR(100) | No | — | — | Nombres |
| apellidos | VARCHAR(100) | No | — | — | Apellidos |
| fecha_nacimiento | DATE | No | — | — | Fecha de nacimiento (en el pasado) |
| celular | CHAR(9) | No | — | — | Celular de 9 dígitos que empieza en 9 |
| correo | VARCHAR(150) | No | UK | — | Correo electrónico |

TABLA XXXVII 
Diccionario de datos: tabla medico

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Por defecto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id_medico | BIGINT | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| id_usuario | BIGINT | No | FK, UK | — | Credencial del médico → usuario |
| id_consultorio | BIGINT | No | FK | — | Consultorio → consultorio |
| nombres | VARCHAR(100) | No | — | — | Nombres |
| apellidos | VARCHAR(100) | No | — | — | Apellidos |
| cmp | VARCHAR(10) | No | UK | — | N.º de colegiatura (CMP) |
| especialidad | VARCHAR(100) | No | — | — | Especialidad |
| activo | BOOLEAN | No | — | TRUE | Baja lógica |

TABLA XXXVIII 
Diccionario de datos: tabla tarifa

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Por defecto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id_tarifa | BIGINT | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| id_medico | BIGINT | No | FK, UK* | — | Médico → medico (*UK compuesta con tipo_cita) |
| tipo_cita | ENUM('NUEVO','CONTROL') | No | UK* | — | Tipo de cita |
| duracion_min | SMALLINT | No | — | — | Duración en minutos (60 / 30) |
| precio | DECIMAL(10,2) | No | — | — | Precio en soles (150.00 / 80.00) |

TABLA XXXIX 
Diccionario de datos: tabla horario_semanal

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Por defecto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id_horario_semanal | BIGINT | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| id_medico | BIGINT | No | FK | — | Médico → medico |
| dia_semana | TINYINT | No | — | — | 1 = lunes … 7 = domingo (CHECK 1–7) |
| hora_inicio | TIME | No | — | — | Inicio de la atención |
| hora_fin | TIME | No | — | — | Fin de la atención (CHECK > hora_inicio) |

TABLA XL 
Diccionario de datos: tabla horario

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Por defecto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id_horario | BIGINT | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| id_medico | BIGINT | No | FK, UK* | — | Médico → medico (*UK con fecha y hora_inicio) |
| fecha | DATE | No | UK* | — | Fecha del bloque |
| hora_inicio | TIME | No | UK* | — | Inicio del bloque |
| hora_fin | TIME | No | — | — | Fin del bloque (CHECK > hora_inicio) |
| bloqueado | BOOLEAN | No | — | FALSE | Bloque no disponible (configurado en BD) |

TABLA XLI 
Diccionario de datos: tabla cita

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Por defecto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id_cita | BIGINT | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador (n.º de cita) |
| id_paciente | BIGINT | No | FK | — | Paciente → paciente |
| id_medico | BIGINT | No | FK | — | Médico → medico |
| tipo_cita | ENUM('NUEVO','CONTROL') | No | — | — | Tipo detectado al reservar (RN-02) |
| estado | ENUM('PENDIENTE_PAGO','PROGRAMADA','ATENDIDA','NO_ASISTIO','CANCELADA') | No | — | 'PENDIENTE_PAGO' | Estado (RN-05) |
| expira_en | DATETIME | Sí | — | NULL | Vencimiento del apartado (creación + 15 min) |
| observacion | VARCHAR(500) | Sí | — | NULL | Motivo de cancelación o rechazo (obligatorio al cancelar) |
| cancelada_por | ENUM('SISTEMA','MEDICO') | Sí | — | NULL | Quién canceló |
| paciente_activo | BIGINT | Sí | UK | GENERATED STORED | id_paciente si la cita está activa, si no NULL (RN-09) |

TABLA XLII 
Diccionario de datos: tabla cita_horario

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Por defecto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id_cita | BIGINT | No | PK, FK | — | Cita → cita |
| id_horario | BIGINT | No | PK, FK | — | Bloque → horario |
| activo | BOOLEAN | No | — | TRUE | FALSE al cancelar (libera el bloque) |
| horario_activo | BIGINT | Sí | UK | GENERATED STORED | id_horario si está activo, si no NULL (RN-01) |

TABLA XLIII 
Diccionario de datos: tabla pago

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Por defecto | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id_pago | BIGINT | No | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador |
| id_cita | BIGINT | No | FK, UK | — | Cita → cita (un pago por cita) |
| metodo | VARCHAR(20) | No | — | 'YAPE_SIMULADO' | Método de pago |
| monto | DECIMAL(10,2) | No | — | — | Monto según la tarifa al reservar (CHECK > 0) |
| nro_operacion | VARCHAR(30) | Sí | — | NULL | N.º de operación Yape (opcional, RN-11) |
| comprobante_ruta | VARCHAR(255) | No | — | — | Ruta del archivo en uploads/comprobantes/ (nombre UUID) |
| comprobante_tipo | VARCHAR(50) | No | — | — | Tipo MIME (image/jpeg, image/png, application/pdf) |
| estado | ENUM('POR_VALIDAR','VALIDADO','RECHAZADO') | No | — | 'POR_VALIDAR' | Estado del pago (RN-07) |
| fecha_pago | DATETIME | No | — | CURRENT_TIMESTAMP | Momento en que se adjuntó la constancia |
| validado_en | DATETIME | Sí | — | NULL | Momento de la validación o el rechazo |

## Anexo B — Diagramas de secuencia complementarios

Fig. 38. Secuencia: iniciar sesión (SD-01).

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 39. Secuencia: registrar paciente (SD-02).

Fuente: Elaboración propia.

[ESPACIO RESERVADO PARA EL DIAGRAMA SD-04] Exportar a PNG el siguiente código Mermaid (mermaid.live o mermaid-cli) desde README.md#9-diagramas-de-secuencia, pegar la imagen en este lugar y eliminar el recuadro. sequenceDiagram autonumber participant EV as Event Scheduler (MySQL) participant DB as Tablas cita / cita_horario loop cada minuto (CREATE EVENT … ON SCHEDULE EVERY 1 MINUTE) EV->>DB: buscar citas PENDIENTE_PAGO con expira_en < NOW() EV->>DB: UPDATE cita CANCELADA, cancelada_por = SISTEMA, "Tiempo de reserva vencido" EV->>DB: UPDATE cita_horario.activo = FALSE (libera los bloques) end

Fig. 40. Secuencia: vencimiento automático de reservas (SD-04).

Fuente: Elaboración propia.

[ESPACIO RESERVADO PARA EL DIAGRAMA SD-07] Exportar a PNG el siguiente código Mermaid (mermaid.live o mermaid-cli) desde README.md#9-diagramas-de-secuencia, pegar la imagen en este lugar y eliminar el recuadro. sequenceDiagram autonumber actor Med as Médico participant C as ReporteController participant R as ReporteService participant E as ExportadorReporte (ExcelExportador, Apache POI) participant D as VistaCitaDao / PagoDao participant DB as MySQL Med->>C: GET /medico/reportes/citas?desde&hasta&estado C->>R: citas(filtro) R->>D: citas por rango y estado D->>DB: SELECT sobre v_cita R->>R: totales para los 5 estados de la cita C-->>Med: P9 con indicadores y tabla Med->>C: GET /medico/reportes/citas.xlsx?desde&hasta&estado C->>R: citas(filtro) C->>E: exportar(reporte) E-->>C: bytes .xlsx C-->>Med: descarga reporte-citas-<desde>-<hasta>.xlsx Note over Med,DB: El reporte de pagos (P10) sigue el mismo flujo con pagos(filtro) y PagoDao.resumenValidados (cantidad, total y ticket promedio)

Fig. 41. Secuencia: generar y exportar reportes (SD-07).

Fuente: Elaboración propia.

[ESPACIO RESERVADO PARA EL DIAGRAMA SD-08] Exportar a PNG el siguiente código Mermaid (mermaid.live o mermaid-cli) desde README.md#9-diagramas-de-secuencia, pegar la imagen en este lugar y eliminar el recuadro. sequenceDiagram autonumber actor Pac as Paciente participant C as ReservaController participant P as ConfirmacionPdfService (OpenPDF) participant D as CitaDao Pac->>C: GET /paciente/citas/{id}/pdf C->>P: generar(idCita) P->>D: cita con médico, bloques y pago P->>P: verificar dueño y estado PROGRAMADA o ATENDIDA alt no es su cita o estado no permitido P-->>C: AccesoDenegadoException C-->>Pac: 403 else válido P-->>C: bytes PDF C-->>Pac: descarga cita-{id}.pdf end

Fig. 42. Secuencia: descargar la confirmación en PDF (SD-08).

Fuente: Elaboración propia.

## Anexo D — Evidencias del levantamiento de información

Fig. 44. Evidencia de la entrevista con el Dr. Moisés Barrantes Cabrera.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 45. Instrumento de entrevista.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 46. Documento utilizado como fuente de información.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 47. Evidencias adicionales.

Fuente: Elaboración propia.

## Anexo E — Ejecución y cuentas de prueba

Requisitos: Java 21 o superior y Docker (o un MySQL 8.4 local). No es necesario instalar Maven, porque se usa el wrapper incluido.

# 1. Base de datos: crea el esquema y carga los datos de prueba docker compose up -d # 2. Aplicación (en Windows: .\mvnw.cmd spring-boot:run) cd medifast-app ./mvnw spring-boot:run # http://localhost:8080 # 3. Pruebas y cobertura ./mvnw test # reporte en target/site/jacoco/index.html

TABLA XLIV 
Cuentas de prueba (contraseña Medifast2026)

| Rol | N.º de documento |
| --- | --- |
| Médico | 10000001 |
| Pacientes (DNI) | 70000001 a 70000025 |
| Pacientes (CE) | 001000026 a 001000030 |

Fuente: README del proyecto, 14.